АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2018 №1675-п

О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.06.2016 № 1931-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2017-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.09.2016 № 2941-п, от 13.02.2017 № 297-п,               от 30.06.2017 № 1728-п, от 08.12.2017 № 3472-п)

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области  «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.06.2016 № 1931-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2017-2020 годы» следующее изменение:

Муниципальную программу города Карасука Карасукского района Новосибирской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Организационно-контрольному отделу администрации Карасукского района Новосибирской области (Олейник О.Т.) опубликовать  постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации Карасукского района Новосибирской области.

И.о. Главы Карасукского района

Новосибирской области                                                                      	             А.А. Юнг

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации   Карасукского района

Новосибирской области

от  28 июня 2016 года № 1931-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2017-2020 годы».

(в редакции постановления Администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.09.2016 № 2941-п, от 13.02.2017

№ 297-п, от 30.06.2017 № 1728-п, от 08.12.2017 № 3472-п, от 21.06.2018 № 1675-п)

г. Карасук

2018 г.

- I. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2017-2020 годы» (далее - Программа). |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах». |
| 3. | Разработчик (Разработчик -координатор) муниципальной программы | Отдел строительства, архитектуры и жилищных программ администрации Карасукского района Новосибирской области. |
| 4. | Исполнители муниципальной программы | Администрация Карасукского района Новосибирской области, действующая от имени города Карасука |
| 5. | Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
| 6. | Цели и задачи муниципальной программы | Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Задача: переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу. |
| 7. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении N 1 к настоящей Программе. |
| 8. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2017 - 2020 годах поэтапно, из них: мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом субсидий из областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований: этап 2017 года - срок реализации до 15.12.2017; этап 2018 года - срок реализации до 01.12.2018; этап 2019 года - срок реализации до 01.07.2020; этап 2020 года - срок реализации до 01.07.2021. |
| 9. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2017 - 2020 годах – 157 607,556 тыс. рублей, из них: 2017 год – 39 254,180 тыс. рублей; 2018 год – 38 917,154 тыс. рублей; 2019 год – 72 048,116 тыс. рублей; 2020 год – 7 388,106 тыс. рублей, в том числе: за счет субсидий областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 148 864,911 тыс. рублей, из них: 2017 год – 36 867,400 тыс. рублей; 2018 год – 36 533,100 тыс. рублей; 2019 год – 68 445,710 тыс. рублей; 2020 год – 7 018,701 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета города Карасука на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 8 742,645 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 2 386,780 тыс. рублей; 2018 год – 2 384,054 тыс. рублей; 2019 год – 3 602,406 тыс. рублей; 2020 год – 369,405 тыс. рублей, суммы средств, выделяемые из областного, местного бюджета и внебюджетных источников, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Программе приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств областного бюджета Новосибирской области, местного бюджета города Карасука. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемые конечные результаты Программы: 1) ликвидация 3919,6 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 284 жителей из 97 жилых помещений в 34 многоквартирных домах. |

- II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На территории города Карасука количество многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2018 составляет 902 единицы. Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда составляет порядка 8,5%.

В Программу включены аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми в установленном порядке и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации после 1 января 2012 года, в количестве 34 единиц общей площадью 3919,6 квадратных метров (далее - кв. м), из них:

Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п, в городе Карасуке осуществляется с 2015 года путем проведения аукционов в электронном виде на приобретение в городе Карасуке Новосибирской области благоустроенных жилых помещений в готовых многоквартирных домах, а также благоустроенных жилых помещений у застройщиков в строящихся многоквартирных домах посредством долевого участия в малоэтажном жилищном строительстве, включая дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, для расселения граждан из жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Учитывая сложность и необходимость в условиях ограниченного финансирования выработки комплексного и системного подхода решения проблем, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется целесообразным решать существующие проблемы в рамках настоящей Программы с использованием программно-целевого метода.

Программно-целевой метод позволит повысить уровень безопасных и благоприятных условий проживания граждан за счет поэтапного принятия решений к поставленным задачам. Успешное выполнение задач по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан улучшит условия жизни населения и повысит привлекательность города, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности.

- III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы представлены в таблице согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

- IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий. Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих на территории города Карасука.

Основные мероприятия Программы представлены в приложении N 3 к настоящей Программе.

- V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Для включения перечня аварийных многоквартирных домов в Программу и определения очередности переселения граждан устанавливаются следующие критерии ранжирования таких домов:

1) в первую очередь в перечень включаются аварийные многоквартирные дома, состояние которых свидетельствует о наличии угрозы их обрушения (учитывается состояние элементов конструкции дома, год постройки, процент износа) или переселение граждан происходит на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы;

2) во вторую очередь включаются аварийные многоквартирные дома, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории города Карасука.

3) в третью очередь включаются аварийные многоквартирные дома, где всеми собственниками жилых помещений выбраны конкретные варианты переселения и заключены с администрацией города Карасука предварительные договоры мены или купли-продажи изымаемых жилых и нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах;

4) в четвертую очередь в перечень включаются аварийные многоквартирные дома, в которых общие собрания собственников помещений приняли единогласное решение об участии в региональной программе по переселению граждан и не истек установленный разумный срок для сноса аварийных многоквартирных домов силами собственников.

5.2. Для соблюдения требований законодательства Российской Федерации на подготовительном этапе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов устанавливается срок для сноса аварийных многоквартирных домов или реконструкции силами собственников помещений в таких домах один год.

В случае если по истечении установленного срока данные собственники не осуществили снос или реконструкцию таких домов, у органа местного самоуправления возникает обязанность изымать жилые помещения в таких домах для муниципальных нужд. Необходимость проведения общих собраний собственников помещений в таких домах для принятия решения об участии в Программе отсутствует и включение их в Программу является приоритетным.

5.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством на следующих условиях:

5.3.1. Переселение граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, занимаемых по договорам социального найма, производится в соответствии со статьей 86, частью 3 статей 88 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации в жилые помещения в многоквартирных домах, приобретенные городом Карасуком у застройщиков за счет средств местного бюджета, в том числе за счет средств финансовой поддержки Фонда и областного бюджета Новосибирской области.

5.3.2. Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Карасуку, производится в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российского Федерации.

- VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений уточняется ежегодно.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет в 2017 - 2020 годах:

за счет субсидий областного бюджета Новосибирской области – 148 864,911 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 36 867,400 тыс. рублей; 2018 – 36 533,100 тыс. рублей; 2019 – 68 445,710 тыс. рублей; 2020 – 7 018,701 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета города Карасука – 8 742,645 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 2 386,780 тыс. рублей; 2018 – 2 384,054 тыс. рублей; 2019 – 3 602,406 тыс. рублей; 2020 – 369,405 тыс. рублей.

Итого в 2017 - 2020 году – 157 607,556 тыс. рублей, из них по источникам согласно приложению N 2 к настоящей Программе.

- VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы выражается в создании наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания горожан.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

- Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в Приложении №3.

- VIII. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет разработчик Программы.

Исполнитель программы предоставляет Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным:

- информацию о ходе реализации мероприятий;

- - отчет о расходовании средств областного и местного бюджетов с приложением платежных документов, подтверждающих долевое софинансирование расходов за счет средств местного бюджета.

- Приложение N 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука

на 2017 - 2020 годы"

Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | План по годам |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| - Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача N 1. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по переселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу | Количество переселенных граждан | чел. | 79 | 73 | 125 | 7 | 284 |
|  | Количество расселенных жилых помещений | ед. | 26 | 24 | 44 | 3 | 97 |
|  | Общая площадь расселенных жилых помещений | м2 | 1091,0 | 995,4 | 1662,7 | 170,5 | 3919,6 |
|  | Количество расселенных домов | ед. | 9 | 10 | 15 | 1 | 34 |

- Приложение N 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука

на 2017 - 2020 годы"

Сводные финансовые затраты Программы

(тыс. рублей)

| Источники и объемы расходов по Программе | Финансовые затраты (в ценах 2014г.) |  |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 157 607,556 | 39 254,180 | 38 917,154 | 72 048,116 | 7 388,106 |  |
| Субсидия областного бюджета НСО на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 148 864,911 | 36 867,400 | 36 533,100 | 68 445,710 | 7 018,701 |  |
| Средства местного бюджета г. Карасука на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 8 742,645 | 2 386,780 | 2 384,054 | 3 602,406 | 369,405 |  |

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Карасука на очередной финансовый год и плановый период города Карасука.

- Приложение N 3

к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука

на 2017 - 2020 годы"

Основные мероприятия Программы

| Цели. Задачи, мероприятия |  | Показатель |  | Ед. изм. |  | Значение показателя, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего: |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2017 года - срок реализации до 01.15.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ул. Коммунистическая, д. 33 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 1478,778 1404,839 73,939 | - | - | - | 1478,778 1404,839 73,939 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 2 человек, расселение 1 жилого помещения общей площадью 41,10 м2 |
| 1.1.2 | Ул. Куйбышева, д. 28 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 6095,012 5790,261 304,751 | - | - | - | 6095,012 5790,261 304,751 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 6 человек, расселение 5 жилых помещений общей площадью 169,40 м2 |
| 1.1.3 | Ул. Целинная, д. 8 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 4227,650 4016,268 211,382 | - | - | - | 4227,650 4016,268 211,382 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 11 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 117,50 м2 |
| 1.1.4 | Ул. Советская, д. 52а |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 4850,104 4607,599 242,505 | - | - | - | 4850,104 4607,599 242,505 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 6 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 134,80 м2 |
| 1.1.5 | Ул. Советская, д. 53 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 4371,570 4152,992 218,578 | - | - | - | 4371,570 4152,992 218,578 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 3 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 121,50 м2 |
| 1.1.6 | Ул. Целинная, д.4А |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 2784,852 2645,609 139,243 | - | - | - | 2784,852 2645,609 139,243 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 7 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 77,40 м2 |
| 1.1.7 | Ул. Советская, д.56 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 5418,588 5147,659 270,929 | - | - | - | 5418,588 5147,659 270,929 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 16 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 150,60 м2 |
| 1.1.8 | Ул. Коммунистическая, д.47 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 4878,888 4210,873 668,015 | - | - | - | 4878,888 4210,873 668,015 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 16 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 135,6 м2 |
| 1.1.9 | Ул. Куйбышева, д.32 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 5148,738 4891,301 257,437 | - | - | - | 5148,738 4891,301 257,437 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 7 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 143,1 м2 |
|  | Итого затрат по этапу 2017 года: |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 39254,180 36867,400 2386,780 | - | - | - | 39254,180 36867,400 2386,780 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 79 человек, расселение 26 жилых помещений из 9 МКД общей площадью 1091,00 м2 |
| Этап 2018 года - срок реализации до 01.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Ул. Октябрьская, д. 9 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | 2427,924 1868,331 559,592 | - | - | 2427,924 1868,331 559,592 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 6 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 62,1 м2 |
| 1.1.11 | Ул. Трудовая, д. 1а |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | 5238,998 4977,048 261,950 | - | - | 5238,998 4977,048 261,950 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 9 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 134,0 м2 |
| 1.1.12 | Ул. Коммунистическая, д.41 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | 5942,744 5645,607 297,137 | - | - | 5942,744 5645,607 297,137 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 16 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 152,0 м2 |
| 1.1.13 | Ул. Коммунистическая, д.37 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | 3006,559 2856,231 150,328 | - | - | 3006,559 2856,231 150,328 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 8 человек, расселение 1 жилого помещения общей площадью 76,9 м2 |
| 1.1.14 | Ул. Коммунистическая, д.39 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | 5180,353 4921,335 259,018 | - | - | 5180,353 4921,335 259,018 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 11 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 132,5 м2 |
| 1.1.15 | Ул. Пархоменко, д. 9в |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | 2893,178 2748,519 144,659 | - | - | 2662,520 2529,394 133,126 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 2 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 74,0 м2 |
| 1.1.16 | Ул. Коммунистическая, д.26 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | 6251,610 5939,030 312,580 | - | - | 6251,610 5939,030 312,580 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 7 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 159,9 м2 |
| 1.1.17 | Казарма 221 км, д. 1 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | 2279,355 2165,387 113,968 | - | - | 2279,355 2165,387 113,968 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 2 человека, расселение 1 жилого помещения общей площадью 58,3 м2 |
| 1.1.18 | Казарма 221 км, д. 2 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | 3209,864 3049,371 160,493 | - | - | 3209,864 3049,371 160,493 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 10 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 82,1 м2 |
| 1.1.19 | Ул. Коммунистическая, д.24 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | 2486,569 2362,241 124,328 | - | - | 2486,569 2362,241 124,328 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 2 человек, расселение 1 жилых помещений общей площадью 63,6 м2 |
|  | Итого затрат по этапу 2018 года: |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | 38917,154 36533,100 2384,054 | - | - | 38917,154 36533,100 2384,054 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 73 человек, расселение 24 жилых помещений из 10 МКД общей площадью 995,4 м2 |
| Этап 2019 года - срок реализации до 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Ул. Пионерская, д. 2 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 4853,184 4610,525 242,659 | - | 4853,184 4610,525 242,659 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 13 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 112,0 м2 |
| 1.1.21 | Ул. Пионерская , д.6 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 3696,220 3511,409 184,811 | - | 3696,220 3511,409 184,811 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 8 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 85,3 м2 |
| 1.1.22 | Ул. Пионерская, д. 4 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 3600,889 3420,845 180,044 | - | 3600,889 3420,845 180,044 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 8 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 83,1 м2 |
| 1.1.23 | Ул. Коммунистическая, д.38 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 41752,872 3964,228 208,644 | - | 41752,872 3964,228 208,644 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 4 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 96,3 м2 |
| 1.1.24 | Ул. Коммунистическая, д.36 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 3930,212 3733,702 196,511 | - | 3930,212 3733,702 196,511 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 6 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 90,7 м2 |
| 1.1.25 | Ул. Коммунистическая, д.40 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 4632,191 4400,581 231,609 | - | 4632,191 4400,581 231,609 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 3 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 106,9 м2 |
| 1.1.26 | Ул. Кутузова, д.8б |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 3475,226 3301,465 173,764 | - | 3475,226 3301,465 173,764 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 9 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 80,2 м2 |
| 1.1.27 | Ул. Пионерская, д.1 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 6846,800 6162,460 324,340 | - | 6846,800 6162,460 324,340 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 9 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 149,7 м2 |
| 1.1.28 | Ул. Красносельс кая, д.15 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 3648,554 3466,127 182,428 | - | 3648,554 3466,127 182,428 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 2 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 84,2 м2 |
| 1.1.29 | Ул. Трудовая, д.65 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 8657,734 8224,847 432,887 | - | 8657,734 8224,847 432,887 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 13 человек, расселение 6 жилых помещений общей площадью 199,8 м2 |
| 1.1.30 | Ул. Советская, д. 60 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 6231,142 5919,584 311,557 | - | 6231,142 5919,584 311,557 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 17 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 143,8 м2 |
| 1.1.31 | Ул. Пионерская, д.1а |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 4766,520 4528,194 238,326 | - | 4766,520 4528,194 238,326 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 7 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 110,0 м2 |
| 1.1.32 | Ул. Коммунистическая, д.47а |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 7795,427 7405,655 389,771 | - | 7795,427 7405,655 389,771 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 11 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 179,9 м2 |
| 1.1.33 | Ул. Коммунистическая, д.48 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 6101,146 5796,088 305,057 | - | 6101,146 5796,088 305,057 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 16 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 140,8 м2 |
|  | Итого затрат по этапу 2019 года: |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | 72 048,116 68 445,710 3 602,406 | - | 72 048,116 68 445,710 3 602,406 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 132 человек, расселение 47 жилых помещений из 15 МКД общей площадью 1833,2 м2 |
| Этап 2020 года - срок реализации до 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Ул. Сударева, д.63 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | - | 7388,106 7018,701 369,405 | 7388,106 7018,701 369,405 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 7 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 170,5 м2 |
|  | Итого затрат по этапу 2020 года: |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | - | - | - | 7388,106 7018,701 369,405 | 7388,106 7018,701 369,405 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 132 человек, расселение 47 жилых помещений из 15 МКД общей площадью 1833,2 м2 |
|  | Всего по Программе: |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 39254,180 36867,400 2386,780 | 38917,154 36533,100 2384,054 | 72 048,116 68 445,710 3 602,406 | 7388,106 7018,701 369,405 | 157 607,556 148 864,911 8 742,465 | ОБ МБ | Администрация | Переселение 284 человек, расселение 97 жилых помещений из 34 МКД общей площадью 3919,6 м2 |

Примечание: используемые сокращения:

ОБ - субсидия областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

МБ - средства местного бюджета города Карасука на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

МКД - многоквартирные дома.