Отчет инвестиционного уполномоченного Карасукского района

за 2020 год

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| Инициатор проекта | Наименование проекта | Сфера реализации проекта | Период реали-зации проекта |  | Место расположения проекта | Стадия реалии-зации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  | Социальная эффективность проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | планиру-емый на весь срок реализации проекта | фактический |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом с начала отчетного года | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Ремонт здания и инженерных сетей МБДОУ № 5 «Улыбка» | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | г. Карасук, ул. Кутузова, 40 | Реализован | 1449,6 | 1449,6 | 1449,6 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 4 «Аленушка» | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | г. Карасук, ул. Комарова, 9 | Реализован | 1278,54 | 1278,54 | 1278,54 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Модернизация пожарной сигнализации в МБДОУ № 1 «Родничок», МБОУ технический лицей 176, МБОУ гимназия № 1 | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | г. Карасук, ул. Свердлова, 101 | Реализован | 479,3 | 479,3 | 479,3 | Обеспечения безопасности функционирования образовательных организаций |
| Администрация Карасукского района | Создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ № 1 | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | г. Карасук, ул. Луначарского, 44 | Реализован | 2801,3 | 2593,0 | 2593,0 | Модернизация инфраструктуры учреждений образования |
| Администрация Карасукского района | Создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ технический лицей № 176 | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | г. Карасук, ул. Тургенева, 14 | Реализован | 2801,3 | 2709,9 | 2709,9 | Модернизация инфраструктуры учреждений образования |
| Администрация Карасукского района | Ремонт здания и инженерных сетей в МБОУ СОШ № 5 | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | г. Карасук, ул. Ленина, 157 | Реализован | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 5 | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | г. Карасук, ул. Ленина, 157 | Реализован | 1052,6 | 1052,6 | 1052,6 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Ремонт здания и инженерных сетей МБОУ Поповская СОШ | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | Карасукский р-он, с. Поповка, ул. Ленина,44 | Реализация | 898,36 | 898,36 | 898,36 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Троицкая СОШ | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | Карасукский р-он, с. Троицкое, ул. Зеленая,37г | Реализация | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Студеновская СОШ | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | Карасукский р-он, с. Студеное, ул. 35 лет Победы,26а | Реализован | 1252,41 | 1252,41 | 1252,41 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли МБОУ Благодатская СОШ | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | Карасукский р-он, с. Благодатное, ул. Набережная,92 | Реализован | 1890,1 | 1890,1 | 1890,1 | Модернизация инфраструктуры учреждений образования |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли МБОУ Михайловская СОШ | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | Карасукский р-он, с. Михайловка, ул. Школьная,21 | Реализован | 2748,2 | 2748,2 | 2748,2 | Модернизация инфраструктуры учреждений образования |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт в МБОУ Михайловская СОШ (замена оконных блоков) | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | Карасукский р-он, с. Михайловка, ул. Школьная,21 | Реализован | 1517,6 | 1517,58 | 1517,58 | Модернизация инфраструктуры учреждений образования |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт в МБОУ Чернокурьинская СОШ (замена оконных блоков) | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | Карасукский р-он, с. Чернокурья, ул. Центральная,36 | Реализован | 451,9 | 451,9 | 451,9 | Модернизация инфраструктуры учреждений образования |
| Администрация Карасукского района | Строительство районного дома культуры на 400 мест | Общественные услуги (культура, образование) |  | 2012-2022 гг. | г. Карасук, ул. Октябрьская, 67 | В стадии реализации | 711574,3 | 1729,02 | 366717,1 | Улучшение условий образовательной деятельности, улучшение условий труда, улучшение качества оказания услуг населению |
| Министерство культуры НСО | Приобретение многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба) | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | г. Карасук, ул. Октябрьская,8 | Реализован | 5506,2 | 5506,2 | 5506,2 | Обеспечение доступа сельского населения к услугам культуры |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания, кровли и электропроводки в доме культуры | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | Карасукский р-он, с.Студеное, ул. 35 лет Победы, 18а | Реализован | 3008,2 | 3008,2 | 3008,2 | Обновление и укрепление материально-технической базы, улучшение качества оказания услуг населению |
| Администрация Карасукского района | Поставка музыкальных инструментов для Детской школы искусств | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | г. Карасук, ул. Луначарского, 14а | Реализован | 1666,9 | 1666,9 | 1666,9 | Обновление и укрепление материально-технической базы, улучшение качества оказания услуг населению |
| Администрация Карасукского района | Ремонт здания сельского клуба | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | Карасукский р-он, пос.Астродым ул. Озерная, 30В | Реализован | 678,6 | 639,1 | 639,1 | Обновление и укрепление материально-технической базы, улучшение качества оказания услуг населению |
| Администрация Карасукского района | Ремонт здания сельского клуба | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | Карасукский р-он, д.Кучугур, ул.Школьная, 1 | Реализован | 855,9 | 855,9 | 855,9 | Обновление и укрепление материально-технической базы, улучшение качества оказания услуг населению |
| Администрация Карасукского района | Ремонт здания сельского клуба | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | Карасукский р-он, а.Карасарт, ул.Центральная, 8 | Реализован | 234,8 | 234,8 | 234,8 | Обновление и укрепление материально-технической базы, улучшение качества оказания услуг населению |
| Администрация Карасукского района | Ремонт фасада здания ККЗ «Космос» | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | г. Карасук, ул. Октябрьская, 8 | Реализован | 308,2 | 308,2 | 308,2 | Обновление и укрепление материально-технической базы, улучшение качества оказания услуг населению |
| Администрация Карасукского района | Приобретение звукового оборудования, оргтехники для учреждений культуры | Общественные услуги (образование, культура) |  | 2020г. | Карасукский р-он | Реализован | 3629,3 | 3629,3 | 3629,3 | Обновление материально-технической базы учреждений культуры |
| Администрация Карасукского района | Строительство крытой универсальной площадки | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2020г. | г.Карасук, ул.Кутузова, 42а | Реализован | 38770,3 | 26355,3 | 38770,3 | Модернизация инфраструктуры учреждений спорта |
| Администрация Карасукского района | Оснащение оборудованием спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2020г. | г.Карасук, ул.Луначарского, 44 | Реализован | 2675,0 | 2675,0 | 2675,0 | Модернизация инфраструктуры учреждений спорта |
| Министерство здравоохранения НСО/ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Приобретение мобильного телемедицинского комплекса | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2020 г. | г. Карасук, ул.Гагарина, 1а | Реализован | 64995,0 | 64995,0 | 64995,0 | Модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения |
| Министерство здравоохранения НСО/ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Капитальный ремонт кровли поликлиники | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2020 г. | г. Карасук, ул.Гагарина, 1а | Реализован | 3773,14 | 3773,14 | 3773,14 | Модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения |
| Министерство здравоохранения НСО/ ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2020г. | Карасукский р-н с.Рассказово ул.Школьная, 11в | Реализован | 10850,5 | 10850,5 | 10850,5 | Модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения |
| Министерство здравоохранения НСО/ ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Приобретение передвижного комплекса оказания медицинской помощи | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2020 г. | г. Карасук, ул.Гагарина, 1а | Реализован | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | Модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения |
| Министерство здравоохранения НСО/ ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Приобретение передвижного флюорографического комплекса | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2020 г. | г. Карасук, ул.Гагарина, 1а | Реализован | 19847,75 | 19847,75 | 19847,75 | Модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения |
| Министерство здравоохранения НСО/ ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Организация межрайонного центра амбулаторной онкологической помощи | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2020г. | г.Карасук, ул. Гагарина, 1а | Реализован | 199517,72 | 199517,72 | 199517,72 | Модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения |
| ООО «ЦО Нефролайн», Министерство здравоохранения НСО | Организация межрайонного центра гемодиализа | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2020г. | г.Карасук, ул. Гагарина, 1а | Реализован | 171300,0 | 171300,0 | 171300,0 | Модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения |
| Министерство труда и соц.развития НСО/ МБУ «КЦСОН Карасукского района» | Приобретение специального автомобиля для перевозки маломобильных граждан | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2020г. | г.Карасук, ул. Лазо,1 | Реализован | 2072,88 | 2072,88 | 2072,88 | Модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения |
| Администрация Карасукского района/Фонд модернизации ЖКХ МО НСО | Капитальный ремонт 3-х многоквартирных домов | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2020г. | г.Карасук | Реализован | 10660,1 | 10660,1 | 10660,1 | Создание безопасных условий проживания граждан |
| Администрация Карасукского района | Строительство водозаборной скважины | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2019-2020гг. | Карасукский р-н с.Белое | Реализован | 19412,9 | 19412,9 | 19412,9 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт котельной № 1 | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2019-2020гг. | г.Карасук, ул.Есенина, 2Б | Реализован | 13372,6 | 13372,59 | 13372,59 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения населения |
| Администрация Карасукского района | Установка 9 резервных источников питания в котельных района | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2019-2020гг. | Карасукский р-он | Реализован | 4001,6 | 4001,6 | 4001,6 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения населения |
| Администрация Карасукского района | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону (замена оборудования, реконструкция зданий, замена теплотрасс, водопровода и др.) | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2020г. | Карасукский р-он | Реализован | 24903,2 | 24903,2 | 24903,2 | Увеличение производственных мощностей, повышение качества оказываемых услуг |
| МУП «Коммунальщик» | Приобретение оборудования (дизельный генератор) | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2020г. | г.Карасук, ул.Транспортная, 43 | Реализован | 154,0 | 154,0 | 154,0 | Обновление материально-технической базы |
| МУП «Коммунальщик» | Приобретение автомобиля Камаз | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2020г. | г.Карасук, ул.Транспортная, 43 | Реализован | 4026,2 | 4026,2 | 4026,2 | Обновление материально-технической базы |
| МУП «Коммунальщик» | Приобретение автомобиля | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2020г. | г.Карасук, ул.Транспортная, 43 | Реализован | 826,1 | 826,1 | 826,1 | Обновление материально-технической базы |
| МБУ «УМИ» | Приобретение комбинированной дорожной машины | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2020г. | г.Карасук, ул. Советская, 14б | Реализован | 6105,45 | 6105,45 | 6105,45 | Обновление материально-технической базы |
| МБУ «УМИ» | Приобретение древесно-рубильной машины | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2020г. | г.Карасук, ул. Советская, 14б | Реализован | 269,08 | 269,08 | 269,08 | Обновление материально-технической базы |
| Администрация Карасукского района/ администрации сельских поселений | Приобретение автомобилей с пожарными установками | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2020г. | г.Карасук, с.Благодатное, с.Ирбизино, с.Октябрьское, с.Троицкое, с.Чернокурья | Реализован | 5585,5 | 5585,5 | 5585,5 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
| Администрация Карасукского района | Ремонт дороги по ул.Ленина от путепровода через ж/д до ул.Молодежная | Дорожное хозяйство, транспорт и связь |  | 2020г. | г.Карасук | Реализован | 3776,27 | 3776,27 | 3776,27 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Администрация Студеновского сельсовета | Устройство щебеночного покрытия по ул.Школьная | Дорожное хозяйство, транспорт и связь |  | 2020г. | Карасукский р-он, с.Богословка | Реализован | 3266,1 | 3266,1 | 3266,1 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Акционерное общество | Приобретение техники и автотранспорта | Дорожное хозяйство, транспорт и связь |  | 2020г. | г.Карасук | Реализован | 3494,36 | 3494,36 | 3494,36 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Администрация Карасукского района | Строительство базовых станций сотовой связи | Дорожное хозяйство, транспорт и связь |  | 2020г. | Карасукский р-он с.Михайловка, с.Ирбизино, п.Астродым, д.Кукарка, п.Кучугур | Реализован | 10473,68 | 10473,68 | 10473,68 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
| ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» | Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на 387 км а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар» | Дорожное хозяйство, транспорт и связь |  | 2020-2021гг. | г.Карасук | В стадии реализации | 77331,25 | 22484,9 | 22484,9 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство зоны отдыха по ул.Ленина, 157а за зданием СОШ № 5 и по ул.Тургенева,84,86 | Благоустройство |  | 2019-2020гг. | г.Карасук | Реализован | 21350,7 | 17102,46 | 4248,23 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Ленина,155а | Благоустройство |  | 2020г. | г.Карасук | Реализован | 1357,6 | 1357,6 | 1357,6 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Тургенева,78 | Благоустройство |  | 2020г. | г.Карасук | Реализован | 1943,8 | 1943,8 | 1943,8 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Тургенева,82а | Благоустройство |  | 2020г. | г.Карасук | Реализован | 2179,3 | 2179,3 | 2179,3 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Тургенева,88 | Благоустройство |  | 2020г. | г.Карасук | Реализован | 2637,9 | 2637,9 | 2637,9 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Тургенева,84 | Благоустройство |  | 2020г. | г.Карасук | Реализован | 2936,9 | 2936,9 | 2936,9 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Тургенева,86 | Благоустройство |  | 2020г. | г.Карасук | Реализован | 1762,7 | 1762,7 | 1762,7 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Обустройство тротуара от ООШ № 4 до детской поликлиники | Строительство |  | 2020-2021г. | г.Карасук, ул.Совхозная | В стадии реализации | 3242,38 | 2256,3 | 2256,3 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Устройство асфальтобетонной площадки у ДКЖ | Благоустройство |  | 2020г. | г.Карасук, ул.Тургенева,1 | Реализован | 2541,3 | 2541,3 | 2541,3 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Устройство асфальтобетонной площадки у лыжной базы | Благоустройство |  | 2020г. | г.Карасук, ул.Гоголя, 31б | Реализован | 1194,9 | 1194,9 | 1194,9 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Устройство асфальтобетонной площадки у автовокзала | Благоустройство |  | 2020г. | г.Карасук | Реализован | 730,9 | 730,9 | 730,9 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Обустройство 11 мест накопления ТКО | Благоустройство |  | 2020г. | г.Карасук | Реализован | 894,9 | 894,9 | 894,9 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Благодатского сельсовета | Обустройство спортивно-игровой площадки | Благоустройство |  | 2020г. | Карасукский р-он, п.Ягодный | Реализован | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | Повышение качества жизни жителей сельских поселений |
| Администрация Знаменского сельсовета | Обустройство спортивной площадки | Благоустройство |  | 2020г. | Карасукский р-он, п.Поповка | Реализован | 588,4 | 588,4 | 588,4 | Повышение качества жизни жителей сельских поселений |
| Администрация Троицкого сельсовета | Обустройство детской площадки | Благоустройство |  | 2020г. | Карасукский р-он, п.Астродым | Реализован | 430,87 | 430,87 | 430,87 | Повышение качества жизни жителей сельских поселений |
| Администрация Чернокурьинского сельсовета | Обустройство спортивной площадки | Благоустройство |  | 2020г. | Карасукский р-он, с.Чернокурья | Реализован | 369,3 | 369,3 | 369,3 | Повышение качества жизни жителей сельских поселений |
| Администрация Беленского сельсовета | Обустройство спортивной площадки | Благоустройство |  | 2020г. | Карасукский р-он, с.Белое | Реализован | 325,6 | 325,6 | 325,6 | Повышение качества жизни жителей сельских поселений |
| Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина | Торговля |  | 2020 г. | г.Карасук, ул.Юбилейная, 1 | Реализован | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | Создание новых рабочих мест |
| Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина | Торговля |  | 2020 г. | г.Карасук, ул.Кутузова, 41 | Реализован | 5100,0 | 5400,0 | 5100,0 | Создание новых рабочих мест |
| КТПО | Капитальный ремонт магазина | Торговля |  | 2020 г. | г.Карасук, ул.Заводская, 1 | Реализован | 180,7 | 180,7 | 180,7 | Обновление материально-технической базы |
| КПО «Рынок» | Модернизация торгового павильона | Торговля |  | 2020 г. | г.Карасук, ул.Сорокина,4 | Реализован | 243,0 | 243,0 | 243,0 | Обновление материально-технической базы |
| Карасукский РПК | Приобретение отопительного котла | Торговля |  | 2020 г. | г.Карасук, ул.Калинина, 78 | Реализован | 372,0 | 372,0 | 372,0 | Обновление материально-технической базы |
| Карасукский РПК | Капитальный ремонт складских помещений и офисных | Торговля |  | 2020 г. | г.Карасук, ул.Калинина, 78 | Реализован | 243,0 | 243,0 | 243,0 | Обновление материально-технической базы |
| Карасукский РПК | Установка пластиковых окон в магазине | Торговля |  | 2020 г. | г.Карасук, ул.Ленина,68а | Реализован | 251,0 | 251,0 | 251,0 | Обновление материально-технической базы |
| Индивидуальный предприниматель | Запуск пивоваренного завода | Промышленное производство |  | 2020 г. | г.Карасук, ул.Есенина, 1 | Реализован | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | Обновление материально-технической базы |
| Акционерное общество | Приобретение оборудования | Промышленное производство |  | 2020 г. | г.Карасук, ул.Деповская, 1а | Реализован | 9030,4 | 9030,4 | 9030,4 | Обновление материально-технической базы |
| Общество с ограниченной ответственностью | Модернизация линии производства концентрированных кормов | Промышленное производство |  | 2020 г. | г.Карасук, ул.Радищева,д.16 | Реализован | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | Создание 2 рабочих мест |
| Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение лабораторного оборудования по исследованию кормов | Промышленное производство |  | 2020 г. | г.Карасук, ул.Радищева,д.16 | Реализован | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Создание 1 рабочего места |
| Закрытое акционерное общество | Строительство животноводческого помещения на 200 гол. | АПК |  | 2019-2020гг. | Карасукский р-н, с.Морозовка | Реализован | 8100,0 | 3600,0 | 8100,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Открытое акционерное общество | Строительство животноводческого помещения на 3000 гол. | АПК |  | 2019-2020гг. | Карасукский р-н, с.Новоивановка | В стадии реализации | 248900,0 | 108000,0 | 108000,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Открытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК |  | 2020г. | Карасукский р-н, с.Октябрьское | Реализован | 92978,0 | 92978,0 | 92978,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК |  | 2020г. | Карасукский р-н, с.Калиновка | Реализован | 62084,0 | 62084,0 | 62084,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК |  | 2020г. | Карасукский р-н, с.Морозовка | Реализован | 28671,0 | 28671,0 | 28671,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК |  | 2020г. | Карасукский р-н, с.Ирбизино | Реализован | 25433,0 | 25433,0 | 25433,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК |  | 2020г. | Карасукский р-н, с.Чернокурья | Реализован | 18558,0 | 18558,0 | 18558,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК |  | 2020г. | Карасукский р-н, с.Благодатное | Реализован | 10664,0 | 10664,0 | 10664,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК |  | 2020г. | Карасукский р-н, д.Кукарка | Реализован | 10287,0 | 10287,0 | 10287,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство здравоохранения НСО/ ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Капитальный ремонт кровли | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2021г. | г.Карасук, ул. Гагарина, 1а |  | 9236,0 |  |  |  |
| Министерство здравоохранения НСО/ ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Капитальный ремонт кабинетов поликлиники | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2021г. | г.Карасук, ул. Гагарина, 1а |  | 5350,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Завершение реконструкции стадиона «Локомотив» | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2021г. | г.Карасук, ул.Тургенева,16 |  | 2697,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания ДК | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2021-2025 гг. | Карасукский р-н, г.Карасук, ул.Тургенева, 1 |  | 20000,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания ДК | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2021-2025 гг. | Карасукский р-н, с.Морозовка ул. Куйбышева,32 |  | 8700,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания ДК | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2021-2025 гг. | Карасукский р-н, с.Михайловка, ул. Центральная,28 |  | 5500,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания ДК | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2021-2025 гг. | Карасукский р-н, с.Студеное, ул. 35 лет Победы, 18а |  | 11000,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания ДК | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2021-2025 гг. | Карасукский р-н, д.Кукарка ул. Школьная,29 |  | 3000,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания ДК | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) |  | 2021-2025 гг. | Карасукский р-н, с.Благодатное, ул. Центральная, 24 |  | 18700,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Строительство водозаборных скважин и станций водоподготовки | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2021г. | г.Карасук |  | 198336,98 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт котельной № 1 с заменой технологического оборудования | Общественные услуги (ЖКХ) |  | 2021г. | г.Карасук |  | 15863,4 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская | Дорожное хозяйство, транспорт и связь |  | 2021г. | Карасукский р-он, с.Хорошее |  | 9721,07 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Установка светофорного объекта на пересечении ул.Пархоменко и ул.Щорса | Дорожное хозяйство, транспорт и связь |  | 2021г. | г.Карасук |  | 2700,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Установка светофорного объекта на пересечении ул.Октябрьская и ул.Комсомольская | Дорожное хозяйство, транспорт и связь |  | 2021г. | г.Карасук |  | 2700,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Ремонт автомобильной дороги по ул.Пархоменко (от ул.Октябрьская до ул.Щорса) | Дорожное хозяйство, транспорт и связь |  | 2021-2022 гг. | г.Карасук |  | 24306,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Формирование территориального оздоровительного многофункционального природного комплекса «Савка» | Благоустройство |  | 2021г. | г.Карасук, |  | 77700,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство парка в районе «Молзавод» | Благоустройство |  | 2021г. | г.Карасук, ул.Заводская, 1а |  | 7058,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул.Щорса 140,142,144,160 | Благоустройство |  | 2021г. | г.Карасук |  | 5742,5 |  |  |  |
| КПО «Рынок» | Приобретение автомобиля | Торговля |  | 2021 г. | г.Карасук, ул.Сорокина,4 |  | 2000,0 |  |  |  |
| КПО «Рынок» | Благоустройство территории рынка | Торговля |  | 2021 г. | г.Карасук, ул.Сорокина,4 |  | 500,0 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью | Строительство помещения для откорма молодняка на 240 гол. | АПК |  | 2021-2025гг. | Карасукский р-н с.Ирбизино |  | 6500,0 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью | Модернизация коровника на 200 гол. | АПК |  | 2021г. | Карасукский р-н д.Кукарка |  | 2500,0 |  |  |  |

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов

| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного) |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) |  | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) |  | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юридическое лицо | 01.2020г. | Получение разрешения на использование земельного участка для размещения распределительного пункта | Принято решение о предоставлении разрешения на использование земельного участка | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 17.02.2020г. |  |
| 2 | Юридическое лицо | 02.2020г. | Образование земельного участка для размещения объекта связи | Принято решение о согласовании предоставления земельного участка | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 20.03.2019г. |  |
| 3 | Юридическое лицо | 02.2020г. | Реализация инвестиционного проекта по развитию мясного скотоводства с применением элементов кооперации | Совещание с участием заинтересованных лиц | Подготовка совещания при Главе района с участием заинтересованных лиц |  |
| 4 | Юридическое лицо | 03.2020г. | Подбор инвестиционной площадки для строительства ВЭС | Предоставлены предложения по земельным участкам для реализации проекта | Подготовлена информация о земельных участках, на которых возможна реализация проекта |  |
| 5 | Юридическое лицо | 03.2020г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 13.04.2020г. Предоставлены в аренду 4 земельных участка. |  |
| 6 | Юридическое лицо | 04.2020г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 07.05.2020г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок. |  |
| 7 | Юридическое лицо | 04.2020г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 07.05.2020г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок. |  |
| 8 | Юридическое лицо | 06.2020г. | Получение разрешения на использование земельного участка для размещения объекта связи | Принято решение о предоставлении разрешения на использование земельного участка | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 16.07.2020г. |  |
| 9 | Индивидуальный предприниматель | 07.2020г. | Включение земельного участка в схему размещения НТО | Принято решение о включении земельного участка в схему размещения НТО (постановление администрации района от 31.07.2020 № 1706-п) | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции. Протокол № 2 от 28.07.2020г. |  |
| 10 | Юридическое лицо | 07.2020г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 07.08.2020г. Предоставлены в аренду 2 земельных участка. |  |
| 11 | Юридическое лицо | 07.2020г. | Получение разрешения на использование земельного участка для размещения объекта связи | Принято решение о предоставлении разрешения на использование земельного участка | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 30.07.2020г. |  |
| 13 | Юридическое лицо | 07.2020г. | Получение разрешения на использование земельного участка для размещения объекта связи (4 участка) | Принято решение о предоставлении разрешения на использование земельного участка | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 30.07.2020г. |  |
| 14 | Юридическое лицо | 09.2020г. | Получение разрешения на использование земельного участка для размещения объекта связи | Принято решение о предоставлении разрешения на использование земельного участка | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 24.09.2020г. |  |
| 15 | Юридическое лицо | 09.2020г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 22.10.2020г. Предоставлены в аренду 2 земельных участка. |  |
| 16 | Юридическое лицо | 09.2020г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 29.10.2020г. Предоставлены в аренду 1 земельный участок. |  |

4. Краткая характеристика деятельности

инвестиционного уполномоченного

| Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Инвесторам |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1262 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 124 |
| Темы сообщений / публикаций | - Размещены: актуальный инвестиционный паспорт, инвестиционное послание Главы района, актуальный план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры; -Размещены: актуализированный план мероприятий по развитию конкуренции в районе, итоги реализации плана по развитию конкуренции за 2019 год, реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, доклады об антимонопольном комплаенсе, карта комплаенс-рисков, план мероприятий по снижению комплаенс-рисков; - Размещена актуальная редакция схемы размещения нестационарных объектов на территории района; - Постановление о внесении изменений в муниципальную программу от 05.03.2020 № 471-п «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы»; - Постановление об утверждении муниципальной программы от 01.10.2020 №2332-п «Об утверждении муниципальной программы Карасукского района Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»; - Публикации для субъектов бизнеса (новостная лента) (о мерах поддержки в связи с распространением новой короновирусной инфекции, рекомендации по защите граждан на предприятиях торговли, методическая информация, разъяснения законодательства и тд.). |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 5 |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции |  |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 1 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | - Доклад о проделанной работе за 2019 год. |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 2 |
| Темы публикации | - Инвестиционное послание Главы района; -Интервью инвестиционного уполномоченного (газета «Наша жизнь № 30 от 22.07.2020г.) |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 0 |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы

по вопросам инвестиционного развития

| № | Наименование нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 16.11.2017 № 3292-п» | от 05.03.2020 № 471-п | Внесение изменений по объемам финансирования мероприятий муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Карасукского района Новосибирской области, утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.03.2019 № 692-п» | от 28.02.2020 № 434-п | Актуализация схемы размещения нестационарных объектов на территории района |
| 3 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Карасукского района Новосибирской области утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.03.2019 № 692-п» | от 25.03.2020 № 634-п |  |
| 4 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Карасукского района Новосибирской области, утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.03.2019 № 692-п» | от 31.07.2020 № 1706-п |  |
| 5 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Карасукского района Новосибирской области, утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.03.2019 № 692-п» | от 07.10.2020 № 2382-п |  |
| 6 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п» | от 30.03.2020 № 673-п | Включение новых объектов в перечень муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 7 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п» | от 09.06.2020 № 1231-п | Включение новых объектов в перечень муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 8 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «Об утверждении плана мероприятий по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на территории Карасукского района Новосибирской области до 2022 года» | от 15.06.2020 № 1293-п | Актуализация плана мероприятий по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на территории Карасукского района Новосибирской области до 2022 года |
| 9 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п» | от 30.06.2020 № 1426-п | Включение новых объектов в перечень муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) |
| 10 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «Об утверждении порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Карасукского района Новосибирской области» | от 07.07.2020 № 1463-п | Утверждение порядка, определяющего процедуру создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории района |
| 11 | Решение Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Карасукского района Новосибирской области, утвержденный решением четвертой сессии Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области третьего созыва от 28.12.2015 № 18» | 28.07.2020 № 363 | Актуализирован порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов района в связи с изменением регионального законодательства |
| 12 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п» | от 09.09.2020 № 2097-п | Включение новых объектов в перечень муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) |
| 13 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п» | от 16.09.2020 № 2139-п | Перечень муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) изложен в новой редакции |
| 14 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «Об утверждении муниципальной программы Карасукского района Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы» | от 01.10.2020 № 2332-п | Утверждение муниципальной программы, направленной на создание благоприятных условий для развития сферы малого и среднего предпринимательства |
| 15 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на территории Карасукского района Новосибирской области на 2021 год» | от 30.10.2020 № 2579-п | Упорядочение мест ярмарочной торговли |
| 16 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в План мероприятий по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на территории Карасукского района Новосибирской области | от 10.11.2020 № 2641-п | Корректировка плана мероприятий в связи с изменением показателей плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области |
| 17 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п» | от 16.12.2020 № 2970-п | Включение новых объектов в перечень муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) |