**Отчет инвестиционного уполномоченного Карасукского района**

**за 9 месяцев 2020 года**

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реали-зации проекта** | | **Место расположения проекта** | **Стадия реалии-зации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | **Социальная эффективность проекта** |
| **планиру-емый на весь срок реализации проекта** | **фактический** | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | |
| Администрация Карасукского района | Ремонт здания и инженерных сетей МБДОУ № 5 «Улыбка» | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | г. Карасук,  ул. Кутузова, 40 | В стадии реализации | 1449,6 | 1305,8 | 1305,8 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 4 «Аленушка» | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | г. Карасук,  ул. Комарова, 9 | В стадии реализации | 1300,0 | 0 | 0 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Модернизация пожарной сигнализации в МБДОУ № 1 «Родничок», МБОУ технический лицей 176, МБОУ гимназия № 1 | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | г. Карасук,  ул. Свердлова, 101 | В стадии реализации | 479,3 | 0 | 0 | Обеспечения безопасности функционирования образовательных организаций |
| Администрация Карасукского района | Создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ № 1 | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | г. Карасук,  ул. Луначарского, 44 | В стадии реализации | 2801,3 | 2593,0 | 2593,0 | Модернизация инфраструктуры учреждений образования |
| Администрация Карасукского района | Создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ технический лицей № 176 | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | г. Карасук,  ул. Тургенева, 14 | В стадии реализации | 2801,3 | 2709,9 | 2709,9 | Модернизация инфраструктуры учреждений образования |
| Администрация Карасукского района | Ремонт здания и инженерных сетей в МБОУ СОШ № 5 | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | г. Карасук,  ул. Ленина, 157 | В стадии реализации | 2000,0 | 0 | 0 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 5 | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | г. Карасук,  ул. Ленина, 157 | В стадии реализации | 1052,6 | 0 | 0 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Ремонт здания и инженерных сетей МБОУ Поповская СОШ | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | Карасукский р-он,  с. Поповка,  ул. Ленина,44 | В стадии реализации | 899,6 | 894,86 | 894,8 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Троицкая СОШ | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | Карасукский р-он,  с. Троицкое,  ул. Зеленая,37г | В стадии реализации | 350,0 | 325,6 | 325,6 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Студеновская СОШ | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | Карасукский р-он,  с. Студеное,  ул. 35 лет Победы,26а | В стадии реализации | 1330,7 | 0 | 0 | Приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиНа и других нормативных документов |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли МБОУ Благодатская СОШ | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | Карасукский р-он,  с. Благодатное,  ул. Набережная,92 | В стадии реализации | 1890,1 | 0 | 0 | Модернизация инфраструктуры учреждений образования |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли МБОУ Михайловская СОШ | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | Карасукский р-он,  с. Михайловка,  ул. Школьная,21 | В стадии реализации | 2648,4 | 0 | 0 | Модернизация инфраструктуры учреждений образования |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт в МБОУ Михайловская СОШ (замена оконных блоков) | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | Карасукский р-он,  с. Михайловка,  ул. Школьная,21 | В стадии реализации | 1517,6 | 0 | 0 | Модернизация инфраструктуры учреждений образования |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт в МБОУ Чернокурьинская СОШ (замена оконных блоков) | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | Карасукский р-он,  с. Чернокурья,  ул. Центральная,36 | В стадии реализации | 451,9 | 0 | 0 | Модернизация инфраструктуры учреждений образования |
| Администрация Карасукского района | Строительство районного дома культуры на 400 мест | Общественные услуги (культура, образование) | | 2012-2021 гг. | г. Карасук,  ул. Октябрьская, 67 | В стадии реализации | 711574,3 | 0 | 364988,04 | Улучшение условий образовательной деятельности, улучшение условий труда, улучшение качества оказания услуг населению |
| Администрация Карасукского района | Ремонт здания сельского клуба | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | Карасукский р-он, пос.Астродым  ул. Озерная, 30В | Реализован | 639,1 | 639,1 | 639,1 | Обновление и укрепление материально-технической базы, улучшение качества оказания услуг населению |
| Администрация Карасукского района | Ремонт здания Кучугурского сельского клуба | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | Карасукский р-он, д.Кучугур, ул.Школьная, 1 | Реализован | 1036,6 | 1036,6 | 1036,6 | Обновление и укрепление материально-технической базы, улучшение качества оказания услуг населению |
| Администрация Карасукского района | Ремонт фасада здания ККЗ «Космос» | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | г. Карасук,  ул. Октябрьская, 8 | Реализован | 308,2 | 308,2 | 308,2 | Обновление и укрепление материально-технической базы, улучшение качества оказания услуг населению |
| Администрация Карасукского района | Ремонт здания Студеновского дома культуры | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | Карасукский р-он, с.Студеное,  ул. 35 лет Победы, 18а | Реализован | 2263,9 | 2263,9 | 2263,9 | Обновление и укрепление материально-технической базы, улучшение качества оказания услуг населению |
| Администрация Карасукского района | Приобретение звукового оборудования, орг.техники для МБУ КМП Карасукского района Новосибирской области | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | г. Карасук,  ул. Октябрьская,8 | Реализован | 3862,0 | 3862,0 | 3862,0 | Обновление материально-технической базы учреждений культуры |
| Министерство культуры НСО | Приобретение многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба) | Общественные услуги (образование, культура) | | 2020г. | г. Карасук,  ул. Октябрьская,8 | Реализован | 5506,2 | 5506,2 | 5506,2 | Обеспечение доступа сельского  населения к услугам культуры |
| Администрация Карасукского района | Строительство крытой универсальной площадки | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) | | 2020г. | г.Карасук, ул.Кутузова, 42а | В стадии реализации | 38730,8 | 0 | 12415,0 | Модернизация инфраструктуры учреждений спорта |
| Администрация Карасукского района | Оснащение оборудованием спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) | | 2020г. | г.Карасук, ул.Луначарского, 44 | Реализован | 2675,0 | 2675,0 | 2675,0 | Модернизация инфраструктуры учреждений спорта |
| Министерство здравоохранения НСО/ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Капитальный ремонт кровли поликлиники | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) | | 2020 г. | г. Карасук, ул.Гагарина, 1а | Реализован | 3773,14 | 3773,14 | 3773,14 | Модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения |
| Министерство здравоохранения НСО/ ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Строительство и оснащение фельдшерско-акушерского пункта | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) | | 2020г. | Карасукский р-н  с.Рассказово ул.Школьная, 11в | В стадии реализации | 11664,1 | 11178,7 | 11178,7 | Модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения |
| ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Приобретение передвижного комплекса оказания медицинской помощи | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) | | 2020 г. | г. Карасук, ул.Гагарина, 1а | Реализован | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | Модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения |
| Министерство здравоохранения НСО/ ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Организация центра амбулаторной онкологической помощи | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) | | 2020г. | г.Карасук,  ул. Гагарина, 1а | В стадии реализации | 38335,3 | 0 | 0 | Модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения |
| Администрация Карасукского района/Фонд модернизации ЖКХ МО НСО | Капитальный ремонт 8-ти многоквартирных домов | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2020г. | г.Карасук | В стадии реализации | 36024,71 | 10660,1 | 10660,1 | Создание безопасных условий проживания граждан |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство зоны отдыха по ул.Ленина, 157а за зданием СОШ № 5 и по ул.Тургенева,84,86 | Строительство | | 2019-2020гг. | г.Карасук | В стадии реализации | 26146,4 | 5814,6 | 10062,8 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Ленина,155а | Строительство | | 2020г. | г.Карасук | В стадии реализации | 1357,6 | 859,0 | 859,0 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Тургенева,78 | Строительство | | 2020г. | г.Карасук | В стадии реализации | 1943,8 | 0 | 0 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Тургенева,82а | Строительство | | 2020г. | г.Карасук | В стадии реализации | 2179,3 | 1465,9 | 1465,9 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Тургенева,88 | Строительство | | 2020г. | г.Карасук | В стадии реализации | 2637,9 | 1825,6 | 1825,6 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Тургенева,84 | Строительство | | 2020г. | г.Карасук | В стадии реализации | 2936,9 | 0 | 0 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД по ул.Тургенева,86 | Строительство | | 2020г. | г.Карасук | В стадии реализации | 1762,7 | 0 | 0 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Обустройство тротуара от ООШ № 4 до детской поликлиники | Строительство | | 2020г. | г.Карасук, ул.Совхозная | В стадии реализации | 3153,6 | 2256,3 | 2256,3 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Устройство асфальтобетонной площадки у ДКЖ | Строительство | | 2020г. | г.Карасук, ул.Тургенева,1 | В стадии реализации | 2878,9 | 0 | 0 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Карасукского района | Устройство асфальтобетонной площадки у лыжной базы | Строительство | | 2020г. | г.Карасук, ул.Гоголя, 31б | В стадии реализации | 1309,9 | 0 | 0 | Повышение качества жизни жителей города Карасука |
| Администрация Троицкого сельсовета | Обустройство пешеходной дорожки | Строительство | | 2020г. | Карасукский р-он, с.Троицкое, ул.Зеленая | Реализован | 381,1 | 381,1 | 381,1 | Повышение качества жизни жителей с.Троицкое |
| Администрация Хорошинского сельсовета | Обустройство пешеходной дорожки | Строительство | | 2020г. | Карасукский р-он,  с. Хорошее, ул.Островского | Реализован | 633,6 | 633,6 | 633,6 | Повышение качества жизни жителей с.Хорошее |
| Администрация Ирбизинского сельсовета | Устройство тротуара | Строительство | | 2020г. | Карасукский р-он,  с.Ирбизино | Реализован | 671,8 | 671,8 | 671,8 | Повышение качества жизни жителей с.Ирбизино |
| Администрация Михайловского сельсовета | Устройство тротуара возле МБДОУ Михайловский детский сад | Строительство | | 2020г. | Карасукский р-он,  с.Михайловка | Реализован | 550,5 | 550,5 | 550,5 | Повышение качества жизни жителей с.Михайловка |
| Администрация Карасукского района | Ремонт дороги по ул.Ленина от путепровода через ж/д до ул.Молодежная | Строительство | | 2020г. | г.Карасук | Реализован | 4147,0 | 4147,0 | 4147,0 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Администрация Карасукского района | Устройство щебеночного покрытия по ул.Школьная | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | | 2020-2021гг. | Карасукский р-он, с.Богословка | В стадии реализации | 6977,1 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» | Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на 387 км а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар» | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | | 2020-2021гг. | г.Карасук | В стадии реализации | 81192,6 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| МУП «Комхоз» | Приобретение оборудования (насосы) | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2020г. | г.Карасук, ул.Коммунисти-ческая, 56Б | Реализован | 92,8 | 92,8 | 92,8 | Обновление материально-технической базы |
| МУП «Коммунальщик» | Приобретение оборудования (дизельный генератор) | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2020г. | г.Карасук, ул.Транспортная, 43 | Реализован | 154,0 | 154,0 | 154,0 | Обновление материально-технической базы |
| МУП «Коммунальщик» | Приобретение автомобиля Камаз | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2020г. | г.Карасук, ул.Транспортная, 43 | Реализован | 4026,2 | 4026,2 | 4026,2 | Обновление материально-технической базы |
| МУП «Коммунальщик» | Приобретение автомобиля | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2020г. | г.Карасук, ул.Транспортная, 43 | Реализован | 826,1 | 826,1 | 826,1 | Обновление материально-технической базы |
| Администрация Карасукского района | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону (замена оборудования, реконструкция зданий, замена теплотрасс, водопровода и др.) | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2020г. | Карасукский  р-он | В стадии реализации | 9800,0 | 7286,5 | 7286,5 | Увеличение производственных мощностей, повышение качества оказываемых услуг |
| Администрация Карасукского района | Строительство водозаборной скважины | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2019-2020гг. | Карасукский р-н с.Белое | Реализован | 19412,9 | 19412,9 | 19412,9 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт котельной № 1 | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2019-2020гг. | г.Карасук, ул.Есенина, 2Б | Реализован | 13372,6 | 13372,59 | 13372,59 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения населения |
| Администрация Карасукского района | Установка 9 резервных источников питания в котельных района | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2019-2020гг. | Карасукский р-он | Реализован | 4001,6 | 4001,6 | 4001,6 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения населения |
| КТПО | Капитальный ремонт магазина | Торговля | | 2020 г. | г.Карасук, ул.Заводская, 1 | Реализован | 180,7 | 180,7 | 180,7 | Обновление материально-технической базы |
| Акционерное общество | Приобретение оборудования | Промышленное производство | | 2020 г. | г.Карасук, ул.Деповская, 1а | Реализован | 6383,4 | 6383,4 | 6383,4 | Обновление материально-технической базы |
| Общество с ограниченной ответственностью | Модернизация линии производства концентрированных кормов | Промышленное производство | | 2020 г. | г.Карасук, ул.Радищева,д.16 | В стадии реализации | 14000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Создание рабочих мест |
| Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение лабораторного оборудования по исследованию кормов | Промышленное производство | | 2020 г. | г.Карасук, ул.Радищева,д.16 | В стадии реализации | 5000,0 | 1500,0 | 1500,0 | Создание рабочих мест |
| Закрытое акционерное общество | Строительство животноводческого помещения | АПК | | 2019-2020гг. | Карасукский р-н, с.Морозовка | В стадии реализации | 7500,0 | 2000,0 | 6500,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК | | 2020г. | Карасукский р-н, с.Морозовка | В стадии реализации | н/д | 26816,0 | 26816,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК | | 2020г. | Карасукский р-н, с.Калиновка | В стадии реализации | н/д | 52276,0 | 52276,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК | | 2020г. | Карасукский р-н, с.Чернокурья | В стадии реализации | н/д | 17814,0 | 17814,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК | | 2020г. | Карасукский р-н, с.Благодатное | В стадии реализации | н/д | 10501,0 | 10501,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК | | 2020г. | Карасукский р-н, с.Ирбизино | В стадии реализации | н/д | 22361,0 | 22361,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК | | 2020г. | Карасукский р-н, с.Октябрьское | В стадии реализации | н/д | 92978,0 | 92978,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | АПК | | 2020г. | Карасукский р-н, д.Кукарка | В стадии реализации | н/д | 11906,0 | 11906,0 | Обновление материально-технической базы, улучшение условия труда |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | |
| Министерство здравоохранения НСО/ ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Поставка комплекса передвижного медицинского для проведения флюорографии и маммографии | Общественные услуги (здраво-охранение, спорт) | | 2020г. | г.Карасук,  ул. Гагарина, 1а |  | 19847,7 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью | Строительство помещения для откорма молодняка на 240 гол. | АПК | | 2020-2025гг. | Карасукский  р-н с.Ирбизино |  | 6500,0 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью | Модернизация коровника на 200 гол. | АПК | | 2021г. | Карасукский  р-н д.Кукарка |  | 2500,0 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт автомобильной дороги | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | | 2021г. | г.Карасук,  ул. Тимонова |  | н/д |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по проезду «Связной» | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | | 2021г. | г.Карасук |  | н/д |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Строительство водозаборных скважин и станций водоподготовки | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2021г. | г.Карасук |  | 200833,7 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Строительство водопроводных сетей | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2021г. | Карасукский  р-н, с.Рассказово |  | 22573,3 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Строительство водопроводных сетей | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2021г. | Карасукский  р-н, пос.Ягодный |  | 11362,9 |  |  |  |
| Администрация Карасукского района | Благоустройство парка в районе «Молзавод» | Строительство | | 2021г. | г.Карасук, ул.Заводская, 1а |  | н/д |  |  |  |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
| **-** | **-** | **-** |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | |
| **Планируемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | Юридическое лицо | 01.2020г. | Получение разрешения на использование земельного участка для размещения распределительного пункта | Принято решение о предоставлении разрешения на использование земельного участка | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 17.02.2020г. |  |
| 2 | Юридическое лицо | 02.2020г. | Образование земельного участка для размещения объекта связи | Принято решение о согласовании предоставления земельного участка | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 20.03.2019г. |  |
| 3 | Юридическое лицо | 02.2020г. | Реализация инвестиционного проекта по развитию мясного скотоводства с применением элементов кооперации | Совещание с участием заинтересованных лиц | Подготовка совещания при Главе района с участием заинтересованных лиц |  |
| 4 | Юридическое лицо | 03.2020г. | Подбор инвестиционной площадки для строительства ВЭС | Предоставлены предложения по земельным участкам для реализации проекта | Подготовлена информация о земельных участках, на которых возможна реализация проекта |  |
| 5 | Юридическое лицо | 03.2020г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен открытый аукцион.  Протокол рассмотрения заявок на участие от 13.04.2020г. Предоставлены в аренду 4 земельных участка. |  |
| 6 | Юридическое лицо | 04.2020г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен открытый аукцион.  Протокол рассмотрения заявок на участие от 07.05.2020г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок. |  |
| 7 | Юридическое лицо | 04.2020г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен открытый аукцион.  Протокол рассмотрения заявок на участие от 07.05.2020г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок. |  |
| 8 | Юридическое лицо | 06.2020г. | Получение разрешения на использование земельного участка для размещения объекта связи | Принято решение о предоставлении разрешения на использование земельного участка | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 16.07.2020г. |  |
| 9 | Индивидуальный предприниматель | 07.2020г. | Включение земельного участка в схему размещения НТО | Принято решение о включении земельного участка в схему размещения НТО (постановление администрации района от 31.07.2020 № 1706-п) | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции. Протокол № 2 от 28.02.2020 |  |
| 10 | Юридическое лицо | 07.2020г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен открытый аукцион.  Протокол рассмотрения заявок на участие от 07.08.2020г. Предоставлены в аренду 2 земельных участка. |  |
| 11 | Юридическое лицо | 07.2020г. | Получение разрешения на использование земельного участка для размещения объекта связи | Принято решение о предоставлении разрешения на использование земельного участка | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 30.07.2020г. |  |
| 13 | Юридическое лицо | 07.2020г. | Получение разрешения на использование земельного участка для размещения объекта связи (4 участка) | Принято решение о предоставлении разрешения на использование земельного участка | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 30.07.2020г. |  |
| 14 | Юридическое лицо | 09.2020г. | Получение разрешения на использование земельного участка для размещения объекта связи | Принято решение о предоставлении разрешения на использование земельного участка | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 24.09.2020г. |  |

**4. Краткая характеристика деятельности**

**инвестиционного уполномоченного**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | Инвесторам |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1262 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 87 |
| Темы сообщений / публикаций | - Размещены: актуальный инвестиционный паспорт, инвестиционное послание Главы района, актуальный план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры;  -Размещены: актуализированный план мероприятий по развитию конкуренции в районе, итоги реализации плана по развитию конкуренции за 2019 год, реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, доклады об антимонопольном комплаенсе, карта комплаенс-рисков, план мероприятий по снижению комплаенс-рисков;  -Размещена актуальная редакция схемы размещения нестационарных объектов на территории района;  -Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы»;  - Постановление об утверждении муниципальной программы от 01.10.2020 №2332-п «Об утверждении муниципальной программы Карасукского района Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»;  -Публикации для субъектов бизнеса (новостная лента) (о мерах поддержки в связи с распространением новой короновирусной инфекции, рекомендации о мерах защиты граждан на предприятиях торговли, методическая информация, разъяснения законодательства и тд.). |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 2 |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 1 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | - Доклад о проделанной работе за 2019 год. |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 2 |
| Темы публикации | - Инвестиционное послание Главы района;  -Интервью инвестиционного уполномоченного (газета «Наша жизнь № 30 от 22.07.2020г.) |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 0 |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы**

**по вопросам инвестиционного развития**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта** | **№,**  **дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
| 1 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 16.11.2017 № 3292-п» | от 05.03.2020 № 471-п | Внесение изменений по объемам финансирования мероприятий муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Карасукского района Новосибирской области» | от 28.02.2020 № 434-п | Актуализация схемы размещения нестационарных объектов на территории района |
| 3 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Карасукского района Новосибирской области» | от 25.03.2020  № 634-п |
| 4 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Карасукского района Новосибирской области, утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области  от 28.03.2019 № 692-п» | от 31.07.2020 № 1706-п |
| 5 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п» | от 30.03.2020 № 673-п | Включение новых объектов в перечень муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 6 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п» | от 09.06.2020 № 1231-п | Включение новых объектов в перечень муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 7 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п» | от 30.06.2020 № 1426-п | Включение новых объектов в перечень муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) |
| 8 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «Об утверждении порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Карасукского района Новосибирской области» | от 07.07.2020 № 1463-п | Утверждение порядка, определяющего процедуру создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории района |
| 9 | Решение Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Карасукского района Новосибирской области, утвержденный решением четвертой сессии Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области третьего созыва от 28.12.2015 № 18» | 28.07.2020  № 363 | Актуализирован порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов района в связи с изменением регионального законодательства |
| 10 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п» | от 09.09.2020 № 2097-п | Включение новых объектов в перечень муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) |
| 11 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п» | от 16.09.2020 № 2139-п | Перечень муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) изложен в новой редакции |
| 12 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области «Об утверждении муниципальной программы Карасукского района Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы» | от 01.10.2020 № 2332-п | Утверждение муниципальной программы, направленной на создание благоприятных условий для развития сферы малого и среднего предпринимательства |