УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации   Карасукского района

Новосибирской области

от  15 марта 2013 года № 914-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2013-2017 годы».

г. Карасук

2015г.

- I. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| 1. | Наименование программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2013-2017 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Обоснование для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". |
| 3. | Заказчик Программы | Администрация Карасукского района Новосибирской области, действующая от имени города Карасука |
| 4. | Разработчик Программы | Отдел строительства, архитектуры и жилищных программ администрации Карасукского района Новосибирской области. |
| 5. | Исполнители Программы | Администрация Карасукского района Новосибирской области, действующая от имени города Карасука |
| 6. | Цели и задачи Программы | Цели: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Задачи: 1) переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу, с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд); 2) переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу без финансовой поддержки Фонда. |
| 7. | Основные мероприятия Программы | Основные мероприятия Программы представлены в приложении N 3 к настоящей Программе. |
| 8. | Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2013 - 2017 годах поэтапно, из них: мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, с финансовой поддержкой Фонда: этап 2013 года – срок реализации до 01.07.2014; этап 2014 года - срок реализации до 01.07.2015; этап 2015 года - срок реализации до 01.07.2016; этап 2016 года - срок реализации до 01.09.2017; этап 2017 года - срок реализации до 01.09.2017; мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом субсидий из областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований: этап 2015 года - срок реализации до 31.12.2015. |
| 9. | Источники финансирования Программы | Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2013 - 2017 годах – 114069,658 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: средства Фонда на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 51155,2 тыс. рублей; средства областного бюджета Новосибирской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 30975,2 тыс. рублей; средства местного бюджета города Карасука Карасукского района Новосибирской области (далее -город Карасук) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 9678,458 тыс. рублей; субсидия областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 19056,8 тыс. рублей; средства местного бюджета города Карасука на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 3204 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 38698,780 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: средства Фонда на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (прогнозные объемы на условиях софинансирования) - 18469 тыс. рублей; средства областного бюджета Новосибирской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (прогнозные объемы на условиях софинансирования) - 16363 тыс. рублей; средства местного бюджета города Карасука на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 3866,78 тыс. рублей; 2014 год – 29050,252 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: средства Фонда на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 19609,500 тыс. рублей; средства областного бюджета Новосибирской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 5596,4 тыс. рублей; средства местного бюджета города Карасука на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 3844,352 тыс. рублей; 2015 год – 46320,626 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: средства Фонда на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 13076,7 тыс. рублей; средства областного бюджета Новосибирской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 9015,8 тыс. рублей; средства местного бюджета города Карасука на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 1967,326 тыс. рублей; субсидия областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 19056,8 тыс. рублей; средства местного бюджета города Карасука на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 3204 тыс. рублей. В 2016-2017 годах приобретение жилых помещений не планируется. |
| 10. | Управление Программой и контроль за ее реализацией | Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы. |
| 11. | Ожидаемые конечные результаты Программы | Ожидаемые конечные результаты Программы: 1) ликвидация 3138,20 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 218 жителей из 87 жилых помещений в 27 многоквартирных домах, в том числе по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств Фонда: - ликвидация 2519,50 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 175 жителей из 71 жилых помещений в 20 многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу. |

- II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объектом регулирования Программы является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Предметом регулирования Программы является комплекс экономических, правовых и иных отношений, возникающих в процессе создания благоприятных условий проживания граждан путем их переселения из аварийного жилищного фонда.

Сфера действия Программы - жилищно-коммунальный комплекс.

- III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

На территории города Карасука количество многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2013 составляет 913 единиц. Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда составляет порядка 8,5%.

В Программу включены аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми в установленном порядке и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в количестве 27 единиц общей площадью 3138,20 квадратного метра (далее - кв. м), из них:

1) аварийный жилищный фонд, признанный таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года, состоит из 20 многоквартирных домов общей площадью 2519,50 кв. м по адресам:

- ул. Степной переулок, д. 2, 4;

- ул. Целинная, д. 18;

- ул. Серегина, д.  24;

- ул. Трудовая, д. 1б, 67;

- ул. Пионерская, д.  3;

- ул. Советская, д. 56а, 66;

- ул. Сударева, д.  65;

- ул. Сибирская, д. 16, 95;

- ул. Щорса, д. 2а, 109

- ул. Свердлова, д. 1, 2;

- ул. Железнодорожная, д. 22;

- ул. Заводская, д. 5а;

- ул. Пионерская, д. 9А;

- ул. Куйбышева, д. 26

2) аварийный жилищный фонд, признанный таковым в установленном порядке после 1 января 2012 года, состоит из 7 многоквартирных домов общей площадью 618,7 кв. м по адресам:

- ул. Коммунистическая, д. 31, 33, 34, 35;

- ул. Пархоменко, д. 7;

- ул. Орджоникидзе, д. 7;

- ул. Советская, д. 58.

Реализация мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.04.2013 № 161-п, в городе Карасуке осуществляется с 2013 года путем проведения аукционов в электронном виде на приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков в строящихся многоквартирных домах в городе Карасуке Новосибирской области, посредством долевого участия в малоэтажном жилищном строительстве, включая дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, для расселения граждан из жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Учитывая сложность и необходимость в условиях ограниченного финансирования выработки комплексного и системного подхода решения проблем, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется целесообразным решать существующие проблемы в рамках настоящей Программы с использованием программно-целевого метода.

Программно-целевой метод позволит повысить уровень безопасных и благоприятных условий проживания граждан за счет поэтапного принятия решений к поставленным задачам. Успешное выполнение задач по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан улучшит условия жизни населения и повысит привлекательность города как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности.

- IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые индикаторы представлены в таблице согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

- V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Для включения перечня аварийных многоквартирных домов в Программу и определения очередности переселения граждан устанавливаются следующие критерии ранжирования таких домов:

1) в первую очередь в перечень включаются аварийные многоквартирные дома, в которых все жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственности, в которых уже начато переселение граждан, а также в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников;

2) во вторую очередь включаются аварийные многоквартирные дома, где всеми собственниками жилых помещений выбраны конкретные варианты переселения и заключены с администрацией города Карасука предварительные договоры мены или купли-продажи изымаемых жилых и нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах;

3) в третью очередь в перечень включаются аварийные многоквартирные дома, в которых общие собрания собственников помещений приняли единогласное решение об участии в региональной программе по переселению граждан и не истек установленный разумный срок для сноса аварийных многоквартирных домов силами собственников.

При этом в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории города Карасука, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории города Карасука. Допускается включение многоквартирных домов с более поздним сроком признания аварийными и подлежащими сносу  или реконструкции при  наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

5.2. Для соблюдения требований законодательства Российской Федерации на подготовительном этапе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов устанавливается срок для сноса аварийных многоквартирных домов или реконструкции силами собственников помещений в таких домах один год.

В случае если по истечении установленного срока данные собственники не осуществили снос или реконструкцию таких домов, у органа местного самоуправления возникает обязанность изымать жилые помещения в таких домах для муниципальных нужд. Необходимость проведения общих собраний собственников помещений в таких домах для принятия решения об участии в Программе отсутствует и включение их в Программу является приоритетным.

5.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством на следующих условиях:

5.3.1. Переселение граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, занимаемых по договорам социального найма, производится в соответствии со статьей 86, частью 3 статей 88 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации в жилые помещения в многоквартирных домах, приобретенные городом Карасуком у застройщиков за счет средств местного бюджета, в том числе за счет средств финансовой поддержки Фонда и областного бюджета Новосибирской области.

5.3.2. Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Карасуку, производится в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российского Федерации.

- VI. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий. Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих на территории города Карасука.

Основные мероприятия Программы представлены в приложении N 3 к настоящей Программе.

- VII. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, которые планируется осуществить поэтапно в течение 2013 - 2017 годов, из них:

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства с финансовой поддержкой Фонда:

этап 2013 года – срок реализации до 01.07.2014;

этап 2014 года - срок реализации до 01.07.2015;

этап 2015 года - срок реализации до 01.09.2016;

этап 2016 года - срок реализации до 01.09.2017;

этап 2017 года - срок реализации до 01.09.2017;

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом субсидий из областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований:

этап 2015 года - срок реализации до 31.12.2015.

- VIII. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Стоимость реализации Программы рассчитана исходя из цены одного квадратного метра приобретаемого жилого помещения, которая не превышает предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения:

в 2014 - 2017 годах, установленную в соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

- от 27.02.2014 N 67/пр "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", для Новосибирской области в размере 35 980 рублей;

- от 14.04.2014 N 182/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2014 года", для Новосибирской области в размере 35 980 рублей.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений уточняется ежегодно.

Финансирование мероприятий переселения из аварийного жилищного фонда в рамках Программы разделяется на две части: с финансовой поддержкой Фонда и без финансовой поддержки Фонда.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет в 2013 - 2017 годах:

с финансовой поддержкой Фонда – 91808,858 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 38698,780 тыс. рублей;  2014 год - 29050,252 тыс. рублей; 2015 год – 24059,826 тыс. рублей;

без финансовой поддержки Фонда – 22260,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 22260,8 тыс. рублей.

Общая расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда составит 114069,658 тыс. рублей, из них по источникам согласно приложению N 2 к настоящей Программе.

- IX. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

- X. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы выражается в создании наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания горожан.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1) ликвидация 3 138,20 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 252 жителей из 87 жилых помещений в 27 многоквартирных домах, в том числе:

- ликвидация 2519,50  кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 188 жителей из 71 жилых помещений в 20 многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу, при финансовой поддержке за счет средств Фонда;

- ликвидация 618,70  кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 64 жителей из 16 жилых помещений в 7 многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу, без финансовой поддержки за счет средств Фонда;

2) снижение доли аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на 3% в общем количестве многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2013.

- Приложение N 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука

на 2013 - 2017 годы"

Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | План по годам |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| - Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |
| - Задача N 1. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу, с финансовой поддержкой за счет средств Фонда |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по переселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу, с финансовой поддержкой за счет средств Фонда | Количество переселенных граждан | чел. | 66 | 60 | 62 | 188 |
|  | Количество расселенных жилых помещений | ед. | 31 | 20 | 20 | 71 |
|  | Общая площадь расселенных жилых помещений | м2 | 1117,30 | 733,5 | 668,7 | 2519,5 |
|  | Количество расселенных домов | ед. | 8 | 5 | 7 | 20 |
|  | Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащая ликвидации в общем количестве многоквартирных домов | % | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 2,2 |
| - Задача N 2. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу, без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по переселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу, без финансовой поддержки Фонда | Количество переселенных граждан | чел. | - | - | 64 | 64 |
|  | Количество расселенных жилых помещений | ед. | - | - | 16 | 16 |
|  | Общая площадь расселенных жилых помещений | м2 | - | - | 618,7 | 618,7 |
|  | Количество расселенных домов | ед. | - | - | 7 | 7 |
|  | Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащая ликвидации в общем количестве многоквартирных домов | % | - | - | 0,8 | 0,8 |

- Приложение N 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука

на 2013 - 2017 годы"

Сводные финансовые затраты Программы

(тыс. рублей)

| Источники и объемы расходов по Программе | Финансовые затраты (в ценах 2014г.) |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации Программы |  |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 114069,658 | 38698,780 | 29050,252 | 46320,626 |  |
| Средства "Фонда содействия реформированию ЖКХ" на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 51155,200 | 18469,00 | 19609,500 | 13076,700 |  |
| Средства областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 30975,200 | 16363,00 | 5596,400 | 9015,80 |  |
| Средства местного бюджета г. Карасука на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 9678,458 | 3866,780 | 3844,352 | 1967,326 |  |
| Субсидия областного бюджета НСО на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 19056,800 | - | - | 19056,8 |  |
| Средства местного бюджета г. Карасука на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 3204,000 | - | - | 3204,00 |  |

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Карасука на очередной финансовый год и плановый период города Карасука.

- Приложение N 3

к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука

на 2013 - 2017 годы"

Основные мероприятия Программы

(тыс. рублей)

| Цели. Задачи, мероприятия |  | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  | 2015 |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| - Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу, с финансовой поддержкой за счет средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Этап 2013 года - срок реализации до 01.07.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ул. Степной переулок, д. 2 | Сумма затрат | тыс. руб. | 5300,080 |  | - |  |  | - |  |  | 5300,080 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 12 человек, расселение 6 жилых помещений общей площадью 155,20 м2 |
|  |  |  |  | 2565,460 |  |  |  |  |  |  |  | 2565,460 |  | СФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2272,924 |  |  |  |  |  |  |  | 2272,924 |  | ОБ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 461,696 |  |  |  |  |  |  |  | 461,696 |  | МБ1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ул. Целинная, д. 18 | Сумма затрат | тыс. руб. | 3623,315 |  | - |  |  | - |  |  | 3623,315 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 3 человека, расселение 2 жилых помещений общей площадью 106,10 м2 |
|  |  |  |  | 1753,836 |  |  |  |  |  |  |  | 1753,836 |  | СФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1553,848 |  |  |  |  |  |  |  | 1553,848 |  | ОБ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 322,461 |  |  |  |  |  |  |  | 322,461 |  | МБ1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Ул. Серегина, д. 24 | Сумма затрат | тыс. руб. | 4907,355 |  | - |  |  | - |  |  | 4907,355 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 8 человек, расселение 4жилых помещений общей площадью 143,70 м2 |
|  |  |  |  | 2375,365 |  |  |  |  |  |  |  | 2375,365 |  | СФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2104,505 |  |  |  |  |  |  |  | 2104,505 |  | ОБ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 437,730 |  |  |  |  |  |  |  | 437,730 |  | МБ1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Ул. Трудовая, д. 67 | Сумма затрат | тыс. руб. | 6027,475 |  | - |  |  | - |  |  | 6027,475 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 12 человек, расселение 6 жилых помещений общей площадью 176,50 м2 |
|  |  |  |  | 2917,550 |  |  |  |  |  |  |  | 2917,550 |  | СФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2584,865 |  |  |  |  |  |  |  | 2584,865 |  | ОБ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 525,060 |  |  |  |  |  |  |  | 525,060 |  | МБ1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Ул. Пионерская, д. 3 | Сумма затрат | тыс. руб. | 4729,775 |  | - |  |  | - |  |  | 4729,775 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 5 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 138,50 м2 |
|  |  |  |  | 2289,409 |  |  |  |  |  |  |  | 2289,409 |  | СФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028,350 |  |  |  |  |  |  |  | 2028,350 |  | ОБ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 412,016 |  |  |  |  |  |  |  | 412,016 |  | МБ1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Ул. Советская, д. 66 | Сумма затрат | тыс. руб. | 5142,990 2489,422 2205,556 963,677 |  | - |  |  | - |  |  | 5142,990 2489,422 2205,556 963,677 |  | СФ ОБ1 МБ1 |  |  | Администрация |  | Переселение 13 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 150,60 м2 |
| 1.1.7 | Ул. Сударева, д. 65 | Сумма затрат | тыс. руб. | 5317,155 2573,725 2280,246 463,184 |  | - |  |  | - |  |  | 5317,155 2573,725 2280,246 463,184 |  | СФ ОБ1 МБ1 |  |  | Администрация |  | Переселение 11 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 155,70 м2 |
| 1.1.8 | Ул. Сибирская, д. 95 | Сумма затрат | тыс. руб. | 3107,650 1504,233 1332,706 277,541 |  | - |  |  | - |  |  | 3107,650 1504,233 1332,706 277,541 |  | СФ ОБ1 МБ1 |  |  | Администрация |  | Переселение 2 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 91,00 м2 |
|  | Итого по первому этапу 2013 года: | Сумма затрат | тыс. руб. | 38698,780 |  | - |  |  | - |  |  | 38698,780 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 66 человек, расселение 31 жилого помещения из 8 МКД общей площадью 1117,30 м2 |
|  |  |  |  | 18469,00 |  |  |  |  |  |  |  | 18469,00 |  | СФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16363,00 |  |  |  |  |  |  |  | 16363,00 |  | ОБ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3866,780 |  |  |  |  |  |  |  | 3866,780 |  | МБ1 |  |  |  |  |  |
| - Этап 2014 года - срок реализации до 01.07.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ул. Советская, д.56а | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | 6289,304 |  |  | - |  |  | 6289,304 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 13 человек, расселение 5 жилых помещений общей площадью 145,90 м2 |
|  |  |  |  |  |  | 3900,513 |  |  |  |  |  | 3900,513 |  | СФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1113,176 |  |  |  |  |  | 1113,176 |  | ОБ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1275,615 |  |  |  |  |  | 1275,615 |  | МБ1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ул. Щорса, д. 2а | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | 6587,938 |  |  | - |  |  | 6587,938 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 9 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 163,10 м2 |
|  |  |  |  |  |  | 4360,340 |  |  |  |  |  | 4360,340 |  | СФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1244,407 |  |  |  |  |  | 1244,407 |  | ОБ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 983,191 |  |  |  |  |  | 983,191 |  | МБ1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Ул. Щорса, д. 109 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | 4087,328 |  |  | - |  |  | 4087,328 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 14 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 108,60 м2 |
|  |  |  |  |  |  | 2903,329 |  |  |  |  |  | 2903,329 |  | СФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 828,588 |  |  |  |  |  | 828,588 |  | ОБ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 355,412 |  |  |  |  |  | 355,412 |  | МБ1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Ул. Свердлова, д. 1 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | 6515,978 |  |  |  |  |  | 6515,978 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 9 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 161,10 м2 |
|  |  |  |  |  |  | 4306,872 |  |  | - |  |  | 4306,872 |  | СФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1229,148 |  |  |  |  |  | 1229,148 |  | ОБ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 979,958 |  |  |  |  |  | 979,958 |  | МБ1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Ул. Свердлова, д. 2 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | 5569,704 |  |  | - |  |  | 5569,704 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 15 человек, расселение 4жилых помещений общей площадью 154,80 м2 |
|  |  |  |  |  |  | 4138,447 |  |  |  |  |  | 4138,447 |  | СФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1181,081 |  |  |  |  |  | 1181,081 |  | ОБ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250,177 |  |  |  |  |  | 250,177 |  | МБ1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по второму этапу 2014 года: | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | 29050,252 |  |  | - - |  |  | 29050,252 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 60 человек, расселение 20 жилых помещений из 5 МКД общей площадью 733,50 м2 |
|  |  |  |  |  |  | 19609,500 |  |  |  |  |  | 19609,500 |  | СФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5596,400 |  |  |  |  |  | 5596,400 |  | ОБ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3844,352 |  |  |  |  |  | 3844,352 |  | МБ1 |  |  |  |  |  |
| - Этап 2015 года - срок реализации до 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ул. Степной переулок, д.4 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  |  |  |  | 3608,794 1961,407 1352,303 295,084 |  |  | 3608,794 |  |  |  |  | Администрация |  | Переселение 6 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 100,30 м2 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1961,407 1352,303 295,084 |  | СФ ОБ1 МБ1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Ул. Сибирская, д. 16 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | - |  |  | 2288,328 1243,724 857,492 187,112 |  |  | 2288,328 1243,724 857,492 187,112 |  | СФ ОБ1 МБ1 |  |  | Администрация |  | Переселение 6 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 63,60 м2 |
| 1.3.3 | Ул. Железнодорожная, д. 22 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | - |  |  | 3770,704 2049,407 1412,974 308,323 |  |  | 3770,704 2049,407 1412,974 308,323 |  | СФ ОБ1 МБ1 |  |  | Администрация |  | Переселение 4 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 104,80 м2 |
| 1.3.4 | Ул. Заводская, д. 5а | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | - |  |  | 1910,538 1038,392 715,925 156,221 |  |  | 1910,538 1038,392 715,925 156,221 |  | СФ СБ1 МБ1 |  |  | Администрация |  | Переселение 10 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 53,10 м2 |
| 1.3.5 | Ул. Трудовая, 1б | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | - |  |  | 2604,952 1415,811 976,139 213,002 |  |  | 2604,952 1415,811 976,139 213,002 |  | СФ СБ1 МБ1 |  |  | Администрация |  | Переселение 3 человека, расселение 2 жилых помещения общей площадью 72,40 м2 |
| 1.3.6 | Ул. Пионерская, д. 9а | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | - |  |  | 5443,774 2958,733 2039,914 445,127 |  |  | 5443,774 2958,733 2039,914 445,127 |  | СФ ОБ1 МБ1 |  |  | Администрация |  | Переселение 15 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 151,30 м2 |
| 1.3.7 | Ул. Куйбышева, д. 26 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | - |  |  | 4432,736 2409,226 1661,054 362,456 |  |  | 4432,736 2409,226 1661,054 362,456 |  | СФ ОБ1 МБ1 |  |  | Администрация |  | Переселение 18 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 123,20 м2 |
|  | Итого по третьему этапу 2015 года: | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  | - |  |  | 24059,826 13076,700 9015,800 1967,326 |  |  | 24059,826 13076,700 9015,800 1967,326 |  | СФ ОБ1 МБ1 |  |  | Администрация |  | Переселение 62 человек, расселение 20 жилых помещений из 7 МКД общей площадью 668,70 м2 |
|  | Итого затрат на решение задачи 1: | Сумма затрат | тыс. руб. | 38698,780 18469,000 16363,000 3323,795 |  | 29050,252 19609,500 5596,400 3844,352 |  |  | 24059,826 13076,700 9015,800 1967,326 |  |  | 91808,858 51155,200 30975,200 9135,473 |  |  | СФ ОБ1 МБ1 |  |  |  | Переселение 188 человек, расселение 71 жилых помещений из 20 МКД общей площадью 2519,50 м2 |
| - Задача 2. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу, без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ул. Коммунистическая, д.31 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  |  | - |  |  | 2795,646 2393,265 402,381 |  |  | 2795,646 2393,265 402,381 |  |  | ОБ2 МБ2 |  | Администрация | Переселение 2 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 77,70 м2 |
| 2.2 | Ул. Коммунистическая, д.33 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  |  | - |  |  | 1478,778 1265,936 212,842 |  |  | 1478,778 1265,936 212,842 |  |  | ОБ2 МБ2 |  | Администрация | Переселение 2 человек, расселение 1 жилых помещений общей площадью 41,1 м2. |
| 2.3 | Ул. Коммунистическая, д.34 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  |  | - |  |  | 3007,928 2574,994 432,934 |  |  | 3007,928 2574,994 432,934 |  |  | ОБ2 МБ2 |  | Администрация | Переселение 13 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 83,60 м2 |
| 2.4 | Ул. Коммунистическая, д. 35 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  |  | - |  |  | 4126,906 3532,916 593,990 |  |  | 4126,906 3532,916 593,990 |  |  | ОБ2 МБ2 |  | Администрация | Переселение 20 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 114,7 м2 |
| 2.5 | Ул. Пархоменко, д. 7 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  |  | - |  |  | 2766,862 2368,624 398,238 |  |  | 2766,862 2368,624 398,238 |  |  | ОБ2 МБ2 |  | Администрация | Переселение 5 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 76,90 м2 |
| 2.6 | Ул. Орджоникидзе, д.7 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  |  | - |  |  | 2230,760 1909,684 321,076 |  |  | 2230,760 1909,684 321,076 |  |  | ОБ2 МБ2 |  | Администрация | Переселение 6 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 62,00 м2 |
| 2.7 | Ул. Советская, д. 58 | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  |  | - |  |  | 5853,946 5011,381 842,565 |  |  | 5853,946 5011,381 842,565 |  |  | ОБ2 МБ2 |  | Администрация | Переселение 16 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 162,70 м2 |
|  | Итого затрат на решение задачи 2: | Сумма затрат | тыс. руб. | - |  |  | - |  |  | 22260,826 19056,800 3204,026 |  |  | 22260,826 |  |  |  |  | Администрация | Переселение 64 человек, расселение 16 жилых помещений из 7 МКД общей площадью 618,70 м2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19056,800 |  |  | ОБ2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3204,026 |  |  | МБ2 |  |  |  |
|  | Всего по Программе: | Сумма затрат | тыс. руб. | 38698,780 |  |  | 29050,252 |  |  | 46320,626 |  |  | 114069,658 |  |  |  |  |  | Переселение 252 человек, расселение 87 жилых помещений из 27 МКД общей площадью 3138,20 м2 |
|  |  |  |  | 18469,000 |  |  | 19609,500 |  |  | 13076,700 |  |  | 51155,200 |  |  | СФ |  |  |  |
|  |  |  |  | 16363,000 |  |  | 5596,400 |  |  | 28072,600 |  |  | 50032,00 |  |  | ОБ1 + ОБ2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3866,780 |  |  | 3844,352 |  |  | 5171,352 |  |  | 12882,484 |  |  | МБ1 + МБ2 |  |  |  |

Примечание: используемые сокращения:

СФ - средства Фонда на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

ОБ1 - средства областного бюджета Новосибирской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

ОБ2 - субсидия областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

МБ1 - средства местного бюджета города Карасука на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

МБ2 - средства местного бюджета города Карасука на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

МКД - многоквартирные дома.