АДМИНИСТРАЦИЯ   КАРАСУКСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2014 №1360-п

Об инвестиционной муниципальной адресной программе по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда на территории

города Карасука Карасукского района Новосибирской области

с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

на 2013-2017 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также в целях ликвидации аварийного жилищного фонда на территории города Карасука Карасукского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить инвестиционную муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории  города Карасука Карасукского района Новосибирской области с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Карасукского района Новосибирской области А.А. Юнга.

Глава Карасукского района

Новосибирской области                                                                    А.П.Гофман

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Карасукского района

Новосибирской области

от 22.04.2014 №1360-п

ИНВЕСТИЦИОННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Карасука Карасукского района Новосибирской области

на 2013-2017 годы.

г. Карасук

2014 г.

Паспорт Инвестиционной программы.

|  | Наименование программы | Инвестиционная муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Карасука Карасукского района Новосибирской области с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для разработки программы | Статья 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |
|  | Заказчик программы | Администрация Карасукского района Новосибирской области |
|  | Разработчик программы | Отдел строительства, архитектуры и жилищных программ администрации Карасукского района Новосибирской области |
|  | Цели и задачи программы | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории города Карасука. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан. Основные задачи Программы: снос многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном порядке до 01.01.2012 года. |
|  | Срок реализации Программы | 2013-2017 гг. |
|  | Перечень основных мероприятий Программы | Приобретение жилых помещение у застройщиков на первичном рынке: - 2013 год - 1133,2 кв.м. - 2014 год - 733,5 кв.м. - 2015 год - 733,8 кв.м. - 2016 год - 0 кв.м. - 2017 год - 0 кв.м. |
|  | Исполнители Программы | Администрация Карасукского района Новосибирской области |
|  | Объемы и источники финансирования Программы | В 2013 году приобретение жилых помещений в 24-х квартирном жилом доме на сумму 38 155,8 тыс. руб. в том числе: - Средства бюджета РФ (федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») 18 469 тыс. руб. или 48,4 % общего объема финансирования; - средства бюджета субъекта РФ 16 363,0 тыс. руб. или 42,9 % общего объема финансирования; - средства бюджета МО 3 323,8 тыс. руб. или 8,7 % общего объема финансирования; - дополнительные источники 543,00 тыс. руб. В 2014 году приобретение жилых помещений в 72-х квартирном жилом доме на сумму 26 391,330 тыс. руб. в том числе: - Средства бюджета РФ (федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») 13 332,9 тыс. руб. или 50,5 % общего объема финансирования; - средства бюджета субъекта РФ 10 553,5 тыс. руб. или 40,0 % общего объема финансирования; - средства бюджета МО 2 504,9 тыс. руб. или 9,5 % общего объема финансирования. В 2015 году приобретение жилых помещений в 36-и квартирном жилом доме на сумму 27 841,3 тыс. руб. в том числе: - Средства бюджета РФ (федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») 18 745,6 тыс. руб. или 67,3 % общего объема финансирования; - средства бюджета субъекта РФ 5 685,6 тыс. руб. или 20,4 % общего объема финансирования; - средства бюджета МО 3 410,1 тыс. руб. или 12,3 % общего объема финансирования. В 2016-2017 годах приобретение жилых помещений не планируется. |
|  | Мониторинг реализации программы | Мониторинг осуществляет администрация Карасукского района Новосибирской области |
|  | Экономическая эффективность программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Карасука. Снижение площади аварийного жилищного фонда в городе Карасуке на 2640,5 кв.м. Строительство нового жилья. Застройка освободившихся территорий. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

На конец 2013 года муниципальный жилищный фонд  города Карасука   характеризуется следующими показателями:

Таблица 1

| Площадь жилищного фонда | Количество, кв.м. | Количество проживающих, человек |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда города Карасука | 13578 | 2500 |
| в том числе: |  |  |
| Площадь муниципального жилищного фонда, подлежащего сносу | 1060,0 | 347 |
| из них: |  |  |
| площадь многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном порядке до 01.01.2012 | 2640,5 | 177 |

Для сноса аварийных многоквартирных жилых домов   требуется переселить 177 человек.

Доходы местного бюджета не позволяют выделять достаточный объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Вместе с тем решение  проблемы улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций, и т.д. – требует значительных бюджетных расходов, не возможно в пределах одного финансового года и только за счет средств  бюджета Карасукского района Новосибирской области. Поэтому необходимо решать задачу переселения граждан из аварийного жилищного фонда последовательно, применяя программно-целевой метод планирования. В связи, с чем и разработана настоящая инвестиционная муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2013-2017 годы (далее Программа).

2. Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в домах, признанных аварийными, путем обеспечения их благоустроенными жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечение переселяемых граждан жильем за счет приобретения жилых помещений у застройщиков;

- снос аварийного жилищного фонда;

- взаимосвязь Программы с другими программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда при определении методологии и объемов финансовой поддержки за счет федеральных ресурсов.

3. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- безопасность и комфортность проживания граждан в многоквартирных жилых домах;

- снижение площади аварийного жилищного фонда в  городе Карасуке в размере 2640,5 кв. метров  и полное его расселение;

- снижение социальной напряженности в обществе.

При этом в безопасное и комфортное жилье будет переселено 177 человек.

4. Сроки реализации программы

Реализация Программы осуществляется в период 2013-2017 годы.

5. Механизм реализации программы

Реализации Программы осуществляется путем финансирования затрат, предусмотренных разделом 6 настоящей Программы, согласно запланированным финансовым и физическим объемам на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета и размера привлеченных средств.

Основанием распределения средств является перечень   многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (Приложение № 1). Средства направляются на приобретение жилых помещений у застройщиков, определенного настоящей Программой в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185 –ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и иных действующих нормативно-правовых актов.

6. Ресурсное обеспечение программы

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  города Карасука  предусматриваются средства из бюджета  Карасукского района Новосибирской области и за счет прочих привлеченных источников на условиях софинансирования.

Финансовые ресурсы могут быть направлены на:

- приобретение  Карасукским районом  жилых помещений у застройщиков;

Средства настоящей Программы могут быть направлены только на переселение граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012 года. Для выполнения программы за счет средств всех источников финансирования необходимо 92,9 млн. рублей (на основании данных, указанных в приложения № 2 к настоящей Программе).

Копии принятых в установленном законодательством Российской Федерации решений о несоответствии жилых помещений требованиям, предъявляемым к жилым помещениям (в том числе об определении уровня износа жилых помещений), а также  о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу являются неотъемлемой частью настоящей адресной программы.

Финансовые средства Программы подлежат ежегодной корректировке в зависимости от состояния жилищного фонда и фактической средней стоимости жилья на первичном и вторичном рынках жилья.

7. Система организации контроля исполнения программы

Администрация Карасукского района Новосибирской области (заказчик Программы) координирует  выполнение Программы.

Отдел строительства, архитектуры и жилищных программ администрации  Карасукского района Новосибирской области обязан осуществлять постоянный мониторинг  реализации Программы и ежеквартально готовить отчет с пояснительной запиской о выполнении программных мероприятий в сроки и по форме, установленные в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

По истечении срока реализации Программы  отдел строительства, архитектуры и жилищных программ администрации Карасукского района Новосибирской области формирует сводный отчет о реализации  инвестиционной муниципальной адресной  программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте и направляет его в правительство  Новосибирской области.

Приложение №1

к инвестиционной муниципальной адресной

программе по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда на территории

города Карасука Карасукского района

Новосибирской области с учетом необходимости

развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы

Перечень   многоквартирных домов, признанных в установленном

порядке аварийными и подлежащими сносу

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | город Карасук, ул. Степной переулок, 2 | № 10 | 30.03.2004 |
| 2 | город Карасук, ул. Целинная, 18 | № 45 | 30.03.2004 |
| 3 | город Карасук, ул. Серегина, 24 | № 34 | 30.03.2004 |
| 4 | город Карасук, ул. Трудовая, 67 | № 27 | 05.07.2007 |
| 5 | город Карасук, ул. Пионерская, 3 | № 17 | 30.03.2004 |
| 6 | город Карасук, ул. Советская, 66 | №33 | 30.03.2004 |
| 7 | город Карасук, ул. Сударева, 65 | № 5 | 30.03.2004 |
| 8 | город Карасук, ул.Сибирская, 95 | № 21 | 30.03.2004 |
| 9 | город Карасук, ул. Сибирская, 16 | №22 | 30.03.2004 |
| 10 | город Карасук, ул. Степной переулок, 4 | № 9 | 30.03.2004 |
| 11 | город Карасук, ул. Советская, 56а | № 51 | 30.03.2004 |
| 12 | город Карасук, ул.Железнодорожная, 22 | №59 | 30.03.2004 |
| 13 | город Карасук, ул. Щорса, 2а | № 37 | 30.03.2004 |
| 14 | город Карасук, ул. Щорса, 109 | № 35 | 30.03.2004 |
| 15 | город Карасук, ул. Свердлова, 1 | № 38 | 30.03.2004 |
| 16 | город Карасук, ул. Свердлова, 2 | № 39 | 30.03.2004 |
| 17 | город Карасук, ул. Пионерская, 5 | № 43 | 03.03.2009 |
| 18 | город Карасук, ул.Заводская, 5а | № 44 | 03.03.2009 |
| 19 | город Карасук, ул.Трудовая, 1б | № 49 | 23.04.2009 |
| 20 | город Карасук, ул. Пионерская, 9А | №78 | 22.06.2010 |
| 21 | город Карасук, ул. Куйбышева, 26 | №94 | 26.07.2011 |

Приложение №2

к инвестиционной муниципальной адресной

программе по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда на территории

города Карасука Карасукского района

Новосибирской области с учетом необходимости

развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы

Выполнения программы за счет средств всех источников финансирования

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего: | в том числе: |  |  |  | фактическая площадь | разница в площадях |
|  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по городу Карасуку Карасукского района Новосибирской области за 2013-2017 гг.: |  | 92388449 | 50547500 | 32602100 | 9238849 | 542985 | 2640,5 | 15,9 |
| Итого по городу Карасуку Карасукского района Новосибирской области за 2013 г.: |  | 38155795 | 18469000 | 16363000 | 3323795 | 542985 | 1133,2 | 15,9 |
| 1 | город Карасук, ул. Степной переулок, 2 | 5300080 | 2565460 | 2272924 | 461696 | 0 | 155,2 | 0 |
| 2 | город Карасук, ул. Целинная, 18 | 3623315 | 1753836 | 1553848 | 315631 | 6830 | 106,3 | 0,2 |
| 3 | город Карасук, ул. Серегина, 24 | 4907355 | 2375365 | 2104505 | 427485 | 10245 | 144 | 0,3 |
| 4 | город Карасук, ул. Трудовая, 67 | 6027475 | 2917550 | 2584865 | 525060 | 0 | 176,5 | 0 |
| 5 | город Карасук, ул. Пионерская, 3 | 4729775 | 2289409 | 2028350 | 412016 | 3415 | 138,6 | 0,1 |
| 6 | город Карасук, ул. Советская, 66 | 5142990 | 2489422 | 2205556 | 448012 | 515665 | 165,7 | 15,1 |
| 7 | город Карасук, ул. Сударева, 65 | 5317155 | 2573725 | 2280246 | 463184 | 0 | 155,7 | 0 |
| 8 | город Карасук, ул.Сибирская, 95 | 3107650 | 1504233 | 1332707 | 270710 | 6830 | 91,2 | 0,2 |
| Итого по городу Карасуку Карасукского района Новосибирской области за 2014 г.: |  | 26391330 | 13332900 | 10553500 | 2504930 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | город Карасук, ул. Советская, 56а | 5249482 | 2652038 | 2099190 | 498254 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | город Карасук, ул. Щорса, 2а | 5868338 | 2964684 | 2346661 | 556993 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | город Карасук, ул. Щорса, 109 | 3907428 | 1974033 | 1562522 | 370873 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | город Карасук, ул. Свердлова, 1 | 5796378 | 2928330 | 2317885 | 550162 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | город Карасук, ул. Свердлова, 2 | 5569704 | 2813815 | 2227242 | 528648 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по городу Карасуку Карасукского района Новосибирской области за 2015 г.: |  | 27841324 | 18745600 | 5685600 | 3410124 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | город Карасук, Степной переулок, 4 | 3608794 | 2429806 | 736968 | 442020 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | город Карасук, ул. Сибирская, 16 | 2288328 | 1540734 | 467310 | 280284 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | город Карасук, ул. Железнодорожная, 22 | 3770704 | 2538820 | 770032 | 461852 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | город Карасук, ул. Пионерская, 5 | 3781498 | 2546087 | 772236 | 463174 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | город Карасук, ул. Заводская, 5а | 1910538 | 1286368 | 390159 | 234011 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | город Карасук, ул. Трудовая, 1б | 2604952 | 1753918 | 531969 | 319066 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | город Карасук, ул. Пионерская, 9А | 5443774 | 3665300 | 1111697 | 666777 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | город Карасук, ул. Куйбышева, 26 | 4432736 | 2984567 | 905229 | 542940 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по городу Карасуку Карасукского района Новосибирской области за 2016 г.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по городу Карасуку Карасукского района Новосибирской области за 2017 г.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |