АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2020 № 1315-п

О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.06.2016 № 1931-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2017-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.09.2016 № 2941-п, от 13.02.2017 № 297-п,               от 30.06.2017 № 1728-п, от 08.12.2017 № 3472-п, от 21.06.2018 №1675-п, от 20.05.2019 №1140-п, от 25.06.2019 №1613-п)

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области  «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.06.2016 № 1931-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2017-2020 годы» следующее изменение:

Муниципальную программу города Карасука Карасукского района Новосибирской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Организационно-контрольному отделу администрации Карасукского

района Новосибирской области (Олейник О.Т.) опубликовать  постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации Карасукского района Новосибирской области.

Глава Карасукского района

Новосибирской области                                                                      	        А.П. Гофман

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации   Карасукского района

Новосибирской области

от  28 июня 2016 года № 1931-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2017-2022 годы».

(в редакции постановления администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.09.2016 № 2941-п, от 13.02.2017

№ 297-п, от 30.06.2017 № 1728-п, от 08.12.2017 № 3472-п, от 21.06.2018 № 1675-п, от 20.05.2019 № 1140-п, от 25.06.2019 №1613-п, от 17.06.2020 №1315-п.)

г. Карасук

2020 г.

- I. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2017-2022 годы» (далее - Программа). |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах». |
| 3. | Разработчик (Разработчик -координатор) муниципальной программы | Отдел строительства, архитектуры и жилищных программ администрации Карасукского района Новосибирской области. |
| 4. | Исполнители муниципальной программы | Администрация Карасукского района Новосибирской области, действующая от имени города Карасука |
| 5. | Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
| 6. | Цели и задачи муниципальной программы | Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Задача: переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу. |
| 7. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении N 1 к настоящей Программе. |
| 8. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2017 - 2022 годах поэтапно, из них: мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом субсидий из областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований: этап 2017 года - срок реализации до 15.12.2017; этап 2018 года - срок реализации до 01.12.2018; этап 2019 года - срок реализации до 25.12.2019; этап 2020 года - срок реализации до 01.07.2021; этап 2021 года - срок реализации до 01.07.2022; этап 2022 года - срок реализации до 01.07.2023. |
| 9. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2017 - 2022 годах –173 007,933 тыс. рублей, из них: 2017 год – 39 254,180 тыс. рублей; 2018 год – 39 149,974 тыс. рублей; 2019 год – 77 232,708 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 12 000,000 тыс. рублей; 2022 год – 5371,071 тыс. рублей, в том числе: за счет субсидий областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (прогнозные объемы на условиях софинансирования) –162 331,039 тыс. рублей, из них: 2017 год – 36 867,400 тыс. рублей; 2018 год – 36 490,048 тыс. рублей; 2019 год – 73 371,073 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 10 500, 000 тыс. рублей; 2022 год – 5102,518 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета города Карасука на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 10 676,894 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 2 386,780 тыс. рублей; 2018 год – 2 659,926 тыс. рублей; 2019 год – 3 861,635 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 1 500,000 тыс. рублей; 2022 год – 268,553 тыс. рублей, суммы средств, выделяемые из областного, местного бюджета и внебюджетных источников, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Программе приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств областного бюджета Новосибирской области, местного бюджета города Карасука. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемые конечные результаты Программы: 1) ликвидация 4650,5 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 347 жителей из 142 жилых помещений в 45 многоквартирных домах. |

- II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На территории города Карасука количество многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2020 составляет 902 единицы. Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда составляет порядка 8,5%.

В Программу включены аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми в установленном порядке и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации после 1 января 2012 года, в количестве 45 единиц общей площадью 4650,6 квадратных метров (далее - кв. м), из них:

Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п, в городе Карасуке осуществляется с 2015 года путем проведения аукционов в электронном виде на приобретение в городе Карасуке Новосибирской области благоустроенных жилых помещений в готовых многоквартирных домах, а также благоустроенных жилых помещений у застройщиков в строящихся многоквартирных домах посредством долевого участия в малоэтажном жилищном строительстве, включая дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, для расселения граждан из жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Учитывая сложность и необходимость в условиях ограниченного финансирования выработки комплексного и системного подхода решения проблем, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется целесообразным решать существующие проблемы в рамках настоящей Программы с использованием программно-целевого метода.

Программно-целевой метод позволит повысить уровень безопасных и благоприятных условий проживания граждан за счет поэтапного принятия решений к поставленным задачам. Успешное выполнение задач по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан улучшит условия жизни населения и повысит привлекательность города, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности.

- III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы представлены в таблице согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

- IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий. Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих на территории города Карасука.

Основные мероприятия Программы представлены в приложении N 3 к настоящей Программе.

- V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Для включения перечня аварийных многоквартирных домов в Программу и определения очередности переселения граждан устанавливаются следующие критерии ранжирования таких домов:

1) в первую очередь в перечень включаются аварийные многоквартирные дома, состояние которых свидетельствует о наличии угрозы их обрушения (учитывается состояние элементов конструкции дома, год постройки, процент износа) или переселение граждан происходит на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы;

2) во вторую очередь включаются аварийные многоквартирные дома, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории города Карасука.

3) в третью очередь включаются аварийные многоквартирные дома, где всеми собственниками жилых помещений выбраны конкретные варианты переселения и заключены с администрацией города Карасука предварительные договоры мены или купли-продажи изымаемых жилых и нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах;

4) в четвертую очередь в перечень включаются аварийные многоквартирные дома, в которых общие собрания собственников помещений приняли единогласное решение об участии в региональной программе по переселению граждан и не истек установленный разумный срок для сноса аварийных многоквартирных домов силами собственников.

5.2. Для соблюдения требований законодательства Российской Федерации на подготовительном этапе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов устанавливается срок для сноса аварийных многоквартирных домов или реконструкции силами собственников помещений в таких домах один год.

В случае если по истечении установленного срока данные собственники не осуществили снос или реконструкцию таких домов, у органа местного самоуправления возникает обязанность изымать жилые помещения в таких домах для муниципальных нужд. Необходимость проведения общих собраний собственников помещений в таких домах для принятия решения об участии в Программе отсутствует и включение их в Программу является приоритетным.

5.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством на следующих условиях:

5.3.1. Переселение граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, занимаемых по договорам социального найма, производится в соответствии со статьей 86, частью 3 статей 88 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации в жилые помещения в многоквартирных домах, приобретенные городом Карасуком у застройщиков за счет средств местного бюджета, в том числе за счет средств финансовой поддержки Фонда и областного бюджета Новосибирской области.

5.3.2. Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Карасуку, производится в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российского Федерации.

- VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений уточняется ежегодно.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет в 2017 - 2022 годах:

за счет субсидий областного бюджета Новосибирской области – 162 331,039, в том числе:

2017 – 36 867,400 тыс. рублей; 2018 – 36 490,048 тыс. рублей; 2019 – 73 371,073 тыс. рублей; 2020 – 0 тыс. рублей; 2021 – 10 500,000тыс. рублей; 2022 – 5102,518 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета города Карасука –10 649,267тыс. рублей, в том числе:

2017 – 2 386,780 тыс. рублей; 2018 – 2 659,926 тыс. рублей; 2019 –3 861,635 тыс. рублей; 2020 – 0 тыс. рублей; 2021 – 1 500,000 тыс. рублей; 2022 –268,553 тыс. рублей.

Итого в 2017 - 2022 годах – 173007,933 тыс. рублей, из них по источникам согласно приложению N 2 к настоящей Программе.

- VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы выражается в создании наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания горожан.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

- Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в Приложении №3.

- VIII. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет разработчик Программы.

Исполнитель программы предоставляет Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным:

- информацию о ходе реализации мероприятий;

- - отчет о расходовании средств областного и местного бюджетов с приложением платежных документов, подтверждающих долевое софинансирование расходов за счет средств местного бюджета.

- Приложение N 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука

на 2017 - 2022 годы"

Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели |  | Наименование целевого индикатора |  | Ед. изм. | План по годам |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  | - Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Задача N 1. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по переселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу |  | Количество переселенных граждан |  | чел. | 79 | 74 | 141 | 0 | 47 | 6 | 347 |
|  |  | Количество расселенных жилых помещений |  | ед. | 26 | 25 | 48 | 0 | 13 | 4 | 142 |
|  |  | Общая площадь расселенных жилых помещений |  | м2 | 1091,0 | 1022,8 | 1857,2 | 0 | 568,4 | 111,2 | 4650,6 |
|  |  | Количество расселенных домов |  | ед. | 9 | 10 | 19 | 0 | 6 | 1 | 45 |

- Приложение N 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука

на 2017 - 2022 годы"

Сводные финансовые затраты Программы

(тыс. рублей)

| Источники и объемы расходов по Программе | Финансовые затраты (в ценах 2014г.) |  |  |  |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 173 007,933 | 39 254,180 | 39 149,974 | 77 232,708 | 0 | 12 000,000 | 5371,071 |  |
| Субсидия областного бюджета НСО на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 162 331,039 | 36 867,400 | 36 490,048 | 73 371,073 | 0 | 10 500,000 | 5102,518 |  |
| Средства местного бюджета г. Карасука на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 10 676,894 | 2 386,780 | 2 659,926 | 3 861,635 | 0 | 1 500,000 | 268,553 |  |

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Карасука на очередной финансовый год и плановый период города Карасука.

- Приложение N 3

к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Карасука

на 2017 - 2022 годы"

Основные мероприятия Программы

| Цели. Задачи, мероприятия |  | Показатель |  | Ед. изм. |  |  | Значение показателя, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |
| - Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2017 года - срок реализации до 01.15.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ул. Коммунистическая, д. 33 | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 1478,778 1404,839 73,939 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 1478,778 1404,839 73,939 |  | ОБ МБ |  |  |  | Администрация |  | Переселение 2 человек, расселение 1 жилого помещения общей площадью 41,10 м2 |  |
| 1.1.2 | Ул. Куйбышева, д. 28 | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 6095,012 5790,261 304,751 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 6095,012 5790,261 304,751 |  | ОБ МБ |  |  |  | Администрация |  | Переселение 6 человек, расселение 5 жилых помещений общей площадью 169,40 м2 |  |
| 1.1.3 | Ул. Целинная, д. 8 | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 4227,650 4016,268 211,382 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 4227,650 4016,268 211,382 |  | ОБ МБ |  |  |  | Администрация |  | Переселение 11 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 117,50 м2 |  |
| 1.1.4 | Ул. Советская, д. 52а | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 4850,104 4607,599 242,505 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 4850,104 4607,599 242,505 |  | ОБ МБ |  |  |  | Администрация |  | Переселение 6 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 134,80 м2 |  |
| 1.1.5 | Ул. Советская, д. 53 | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 4371,570 4152,992 218,578 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 4371,570 4152,992 218,578 |  | ОБ МБ |  |  |  | Администрация |  | Переселение 3 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 121,50 м2 |  |
| 1.1.6 | Ул. Целинная, д.4А | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 2784,852 2645,609 139,243 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 2784,852 2645,609 139,243 |  | ОБ МБ |  |  |  | Администрация |  | Переселение 7 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 77,40 м2 |  |
| 1.1.7 | Ул. Советская, д.56 | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 5418,588 5147,659 270,929 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 5418,588 5147,659 270,929 |  | ОБ МБ |  |  |  | Администрация |  | Переселение 16 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 150,60 м2 |  |
| 1.1.8 | Ул. Коммунистическая, д.47 | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 4878,888 4210,873 668,015 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 4878,888 4210,873 668,015 |  | ОБ МБ |  |  |  | Администрация |  | Переселение 16 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 135,6 м2 |  |
| 1.1.9 | Ул. Куйбышева, д.32 | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 5148,738 4891,301 257,437 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 5148,738 4891,301 257,437 |  | ОБ МБ |  |  |  | Администрация |  | Переселение 7 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 143,1 м2 |  |
|  | Итого затрат по этапу 2017 года: | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  | 39254,180 36867,400 2386,780 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 39254,180 36867,400 2386,780 |  | ОБ МБ |  |  |  | Администрация |  | Переселение 79 человек, расселение 26 жилых помещений из 9 МКД общей площадью 1091,00 м2 |  |
| Этап 2018 года - срок реализации до 01.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Ул. Октябрьская, д. 9 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 2471,394 2306,527 164,867 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2471,394 2306,527 164,867 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 6 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 62,1 м2 |
| 1.1.11 | Ул. Трудовая, д. 1а |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 5332,799 4977,048 355,751 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 5332,799 4977,048 355,751 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 9 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 134,0 м2 |
| 1.1.12 | Ул. Коммунистическая, д.41 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 6206,645 5760,747 445,898 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 6206,645 5760,747 445,898 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 16 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 152,0 м2 |
| 1.1.13 | Ул. Коммунистическая, д.37 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 2953,420 2741,091 212,329 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2953,420 2741,091 212,329 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 8 человек, расселение 1 жилого помещения общей площадью 76,9 м2 |
| 1.1.14 | Ул. Коммунистическая, д.39 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 5281,144 4921,335 359,809 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 5281,144 4921,335 359,809 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 11 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 132,5 м2 |
| 1.1.15 | Ул. Пархоменко, д. 9в |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 2944,979 2748,519 196,460 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2944,979 2748,519 196,460 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 2 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 74,0 м2 |
| 1.1.16 | Ул. Коммунистическая, д.26 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 4902,992 4575,913 327,079 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4902,992 4575,913 327,079 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 7 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 159,9 м2 |
| 1.1.17 | Казарма 221 км, д. 1 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 2320,165 2165,387 154,778 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2320,165 2165,387 154,778 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 2 человека, расселение 1 жилого помещения общей площадью 58,3 м2 |
| 1.1.18 | Казарма 221 км, д. 2 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 3277,063 3049,371 227,692 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 3277,063 3049,371 227,692 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 10 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 82,1 м2 |
| 1.1.19 | Ул. Коммунистическая, д.24 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 2531,090 2362,241 168,849 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2531,090 2362,241 168,849 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 2 человек, расселение 1 жилых помещений общей площадью 63,6 м2 |
| 1.1.20 | Ул. Красносельская, д.15 |  | Сумма затрат |  | тыс.руб. |  |  | - |  | 928,284 881,869 46,415 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 928,284 881,869 46,415 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 1 человека, расселение 1 жилого помещения общей площадью 27,4 м2 |
|  | Итого затрат по этапу 2018 года: |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 39149,974 36490,048 2659,926 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 39149,974 36490,048 2659,926 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 74 человек, расселение 25 жилых помещений из 10 МКД общей площадью 1022,8 м2 |
| Этап 2019 года - срок реализации до 25.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Ул. Пионерская, д. 2 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 4853,184 4610,525 242,659 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4853,184 4610,525 242,659 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 13 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 112,0 м2 |
| 1.1.21 | Ул. Пионерская , д.6 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 2437,891 2315,996 121,895 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2437,891 2315,996 121,895 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 6 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 58,9 м2 |
| 1.1.22 | Ул. Пионерская, д. 4 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 3600,889 3420,845 180,044 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 3600,889 3420,845 180,044 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 8 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 83,1 м2 |
| 1.1.23 | Ул. Коммунистическая, д.38 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 2493,303 2368,638 124,665 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2493,303 2368,638 124,665 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 3 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 60,1 м2 |
| 1.1.24 | Ул. Коммунистическая, д.36 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 3930,213 3733,702 196,511 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 3930,212 3733,702 196,511 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 6 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 90,7 м2 |
| 1.1.25 | Ул. Коммунистическая, д.40 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 4632,191 4400,581 231,610 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4632,191 4400,581 231,610 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 3 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 106,9 м2 |
| 1.1.26 | Ул. Кутузова, д.8б |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 3475,226 3301,465 173,761 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 3475,226 3301,465 173,761 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 9 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 80,2 м2 |
| 1.1.27 | Ул. Пионерская, д.1 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 6486,800 6162,460 324,340 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 6486,800 6162,460 324,340 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 9 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 149,7 м2 |
| 1.1.28 | Ул. Красносельс кая, д.15 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 2461,258 2338,195 123,063 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2461,258 2338,195 123,063 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 1 человека, расселение 1 жилого помещения общей площадью56,8 м2 |
| 1.1.29 | Ул. Трудовая, д.65 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 7021,233 6670,171 351,062 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 7021,232 6670,171 351,062 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 9 человек, расселение 5 жилых помещений общей площадью 173,4 м2 |
| 1.1.30 | Ул. Советская, д. 60 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 6231,142 5919,585 311,557 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 6231,142 5919,584 311,557 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 17 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 143,8 м2 |
| 1.1.31 | Ул. Пионерская, д.1а |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 4938,497 4691,572 246,925 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4938,497 4691,572 246,925 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 7 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 110,0 м2 |
| 1.1.32 | Ул. Коммунистическая, д.47а |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 7044,524 6692,298 352,226 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 7044,524 6692,298 352,226 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 11 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 179,9 м2 |
| 1.1.33 | Ул. Коммунистическая, д.48 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 5734,363 5447,645 286,718 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 5734,363 5447,645 286,718 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 16 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 140,8 м2 |
| 1.1.34 | Ул. Советская, д 37 |  | Сумма затрат |  | тыс.руб. |  |  | - |  | - |  | 5496,905 5222,060 274,845 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 5496,905 5222,060 274,845 | ОБ Мб |  | Администрация |  | Переселение 12 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 144,9 м2 |
| 1.1.35 | Ул. Целинная, д. 12 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 1416,242 1345,430 70,812 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1416,242 1345,430 70,812 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 1 человека, расселение 1 жилого помещения общей площадью 49,8 м2 |
| 1.1.36 | Ул. Кутузова, д 8 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 1122,299 1066,184 56,115 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1122,299 1066,184 56,115 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 1 человека, расселение 1 жилого помещения общей площадью 25,9 м2 |
| 1.1.37 | Ул. Заводская, д.24 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 1143,965 1086,767 57,198 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1143,965 1086,767 57,198 |  |  | Администрация |  | Переселение 4 человек, расселение 1 жилого помещения общей площадью 29,0 м2 |
| 1.1.38 | Ул. Советская, д. 62 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 2712,583 2576,954 135,629 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2712,583 2576,954 135,629 |  |  | Администрация |  | Переселение 5 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 61,3 м2 |
|  | Итого затрат по этапу 2019 года: |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | 77232,708 73371,073 3861,635 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 77232,708 73371,073 3861,635 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 141 человека, расселение 48 жилых помещений из 19 МКД общей площадью 1857,2 м2 |
| Этап 2020 года - срок реализации до 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | - |  | - |  | - |
|  | Итого затрат по этапу 2020 года: |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | - |  | - |  | - |
| Этап 2021 года – срок реализации до 01.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 | Ул. Сударева, д.63 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7554,276 7176,562 377,714 |  |  |  |  |  | 7554,276 7176,562 377,714 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 6 человек, расселение 3 жилых помещений общей площадью 156,4 м2 |
| 1.1. 40 | Ул. Пионерская, д.7 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 3091,264 2936,701 154,563 |  |  | - |  |  | 3091,264 2936,701 154,563 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 10 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 64,0 м2 |
| 1.1.41 | Ул. Коммунистическая, д. 44 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 8727,991 8291,591 436,400 |  |  | - |  |  | 8727,991 8291,591 436,400 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 15 человек, расселение 4 жилых помещений общей площадью 180,7 м2 |
| 1.1.42 | Ул. Целинная, д.16 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 4699,687 4464,703 234,984 |  |  | - |  |  | 4699,687 4464,703 234,984 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 10 человек, расселение 2 жилых помещений общей площадью 97,3 м2 |
| 1.1.43 | Ул. Заводская, д.24 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 1400,729 1330,693 70,036 |  |  | - |  |  | 1400,729 1330,693 70,036 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 2 человек, расселение 1 жилого помещения общей площадью 29,0 м2 |
| 1.1.44 | Ул. Советская, д. 62 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 1980,341 1881,324 99,017 |  |  | - |  |  | 1980,341 1881,324 99,017 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 4 человек, расселение 1 жилого помещения общей площадью 41 м2 |
|  | Итого затрат по этапу 2021 года: |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 27454,288 26081,574 1372,714 |  |  | - |  |  | 27454,288 26081,574 1372,714 | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 47 человек, расселение 13 жилых помещений из 6 МКД общей площадью 568,4 м2 |
| Этап 2022 года – срок реализации до 01.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.45 | Ул. Садовая, д.14 |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 5371,071 5102,518 268,553 |  | 5371,071 5102,518 268,553 |  | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 6 человек, расселение 4 жилых помещений из 1 МКД общей площадью 111, 2 м2 |
|  | Итого затрат по этапу 2022 года: |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 5371,071 5102,518 268,553 |  | 5371,071 5102,518 268,553 |  | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 6 человек, расселение 4 жилых помещений из 1 МКД общей площадью 111, 2 м2 |
|  | Всего по Программе: |  | Сумма затрат |  | тыс. руб. |  |  | 39254,180 36867,400 2386,780 |  | 39149,974 36490,048 2659,926 |  | 77232,708 73371,073 3861,635 |  | 0 0 0 |  |  | 12000,000 10500,000 1500,000 |  |  | 5371,071 5102,518 268,553 |  | 173007,933 162331,039 10676,894 |  | ОБ МБ |  | Администрация |  | Переселение 347 человек, расселение 142 жилых помещений из 45 МКД общей площадью 4650,6 м2 |

Примечание: используемые сокращения:

ОБ - субсидия областного бюджета Новосибирской области на софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

МБ - средства местного бюджета города Карасука на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

МКД - многоквартирные дома.