

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 № 498-п

О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 27.11.2020 №2806-п «Об утверждении муниципальной программы«Благоустройство города Карасука Карасукского района

Новосибирской области на 2021-2023 годы»

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финансирования, в соответствии с Бюджетным [кодекс](consultantplus://offline/ref=4A8A8A4CB421062E3B2E874FF2F80B4E3D6A6663284E03347BFE5760E0W2g0G)ом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=4A8A8A4CB421062E3B2E874FF2F80B4E3D6A65622C4503347BFE5760E0W2g0G)ом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 17.09.2015 № 2794-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Карасука Карасукского района Новосибирской области, Карасукского района Новосибирской области, их формирования и реализации, порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Карасука Карасукского района Новосибирской области, Карасукского района Новосибирской области», ч. 2 ст. 24 Устава Карасукского района Новосибирской области, ч. 2 ст. 29 Устава города Карасука Карасукского района Новосибирской области

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести вмуниципальную программу «Благоустройство города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2021-2023 годы»(далее – Программа) следующие изменения:муниципальную программу «Благоустройство города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2021-2023 годы»изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Организационно-контрольному отделу администрации Карасукского района Новосибирской области (Олейник О.Т.) опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации Карасукского района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Карасукского района

Новосибирской области А.П. Гофман

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению администрации  Карасукского района  Новосибирской области  от 05.03.2022 № 498-п |

**Муниципальная программа**

«**Благоустройство города Карасука**

**Карасукского района Новосибирской области на 2021 – 2023 годы»**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2021 – 2023 годы»**

1. **ПАСПОРТ**

**Муниципальнойпрограммы«Благоустройство города Карасука**

**Карасукского района Новосибирской области на 2021– 2023 годы**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование разделов** | **Краткое содержание** |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2021-2023 годы»  (далее - Программа). |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4A8A8A4CB421062E3B2E874FF2F80B4E3D6A65622C4503347BFE5760E0W2g0G) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 3. | Разработчик муниципальной программы | Отдел строительства, благоустройства и дорожной деятельности администрации Карасукского района Новосибирской области |
| 4. | Исполнители муниципальной программы | Отдел строительства, благоустройства и дорожной деятельности администрации Карасукского района Новосибирской области,  Юридические лица или индивидуальные предприниматели, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 5. | Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
| 6. | Цели и задачи муниципальной программы | Цель программы - совершенствование системы благоустройства города Карасука, создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности граждан.  Задачи программы - проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территорий города Карасука. |
| 7. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество обустроенных асфальтобетонных площадок, парковок – 3;  - количество обустроенных тротуаров -3;  - количество обустроенных скверов и парков -3;  - количество обустроенныхспортивно-игровых площадок-3;  - количество озелененных территорий – 3;  - количество площадок для выгула и дрессировки животных – 1. |
| 8. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы 2021 – 2023 годы. |
| 9. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы\* | Общий объем ассигнований на реализацию программы на 2021- 2023 годы составляет 8 004,95478 тыс. рублей, в том числе:  по годам:  2021 год – 4 004,95478 тыс. рублей;  2022 год – 2 000, 00 тыс. рублей;  2023 год –2 000, 00 тыс. рублей.  Бюджет города Карасука – 8 004,95478тыс. рублей в том числе:  2021 год – 4 004,95478 рублей;  2022 год – 2 000, 00 тыс. рублей;  2023 год –2 000, 00 тыс. рублей.  областной бюджет – 0 рублей, в том числе:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей.  Ежегодный объем финансирования определяется утвержденными в бюджетах объемами бюджетных ассигнований. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит достичь следующих результатов:   1. улучшит качество и повыситкомфортность проживания граждан; 2. увеличит площадь зеленых насаждений; 3. улучшитсостояние территорий города Карасука; 4. обеспечит население объектами благоустройства. |
| 11. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | Сайт администрации Карасукского района Новосибирской области  http://adm-karasuk.nso.ru |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Возможно изменение значений

1. **ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программа определяет цель, задачи и направления развития благоустройства внутриквартальных и городских территорий общего пользования в городе Карасуке на период 2021 - 2023 годов, финансовое обеспечение реализации основных мероприятий программы, показатели целевых индикаторов ее реализации. Мероприятия Программы окажут благоприятное влияние на качество жизни граждан в связи с повышением уровня условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования, обеспечит население объектами благоустройства.

Благоустройство территории включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории, улучшение внешнего облика городаКарасука.Озелененные территории вместе с пешеходными дорожками и площадками, цветниками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями создают образ городаКарасука, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей городаКарасука.Внутриквартальные территории общего пользования города Карасука являются основными зонами массового, в том числе и централизованного, движения пешеходных групп и автомобильного транспорта от мест проживания до дорог общего пользования и основных объектов социальной инфраструктуры города. В настоящее время зоны пешеходного сообщения (пешеходные тротуары, аллеи) и внутриквартальные автомобильные проезды не соответствуют по своему техническому состоянию действующим нормам.

Программой планируется выполнение мероприятий по приведению основных внутриквартальных пешеходных и проезжих зон к нормативному состоянию, повышение уровня благоустроенности и санитарной обстановки данных мест. Особое внимание уделено обеспечению объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов, больниц, поликлиник) пешеходными тротуарами и подъездными путями.

Для организации досуга детей необходимо обустройство установленных спортивно-игровых площадок, которые должны отвечать травмобезопасности детей, укреплять их здоровье, приобщать к здоровому образу жизни. Для обеспечения надлежащего санитарного состояния, создания необходимых условий для свободного и безопасного нахождения детей на установленных детских игровых площадках необходимо выполнять комплекс работ по содержанию территории.

Для решения проблем по благоустройству территории города Карасука Карасукского района Новосибирской областинеобходимы значительные финансовые средства, а также комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

1. **ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ**

Цели, задачи и целевые индикаторы представлены в таблице Приложение № 1 к настоящей Программе.

1. **ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий. Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на совершенствование системы благоустройства города, создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности жителей.

Перечень мероприятий Программы утверждается постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области ежегодно исходя из необходимости достижения ее целей и задач, и может корректироваться.

Основные мероприятия Программы представлены в Приложении № 2 к Программе.

1. **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Карасука и областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 8 004,95478 тыс. рублей.

Сводные финансовые затраты представлены в Приложении № 3 к настоящей Программе.

1. **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

1. улучшит качество и повысит комфортность проживания граждан;
2. увеличит площадь зеленых насаждений;
3. улучшит состояние территорий города Карасука;
4. обеспечит население объектами благоустройства.
5. **СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

Общее руководство и координацию работ по реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Карасукского района Новосибирской области, курирующий вопросы отдела строительства, благоустройства и дорожной деятельностиадминистрации Карасукского района Новосибирской области –руководитель Программы, который выполняет следующие функции:

- осуществляет оперативное руководство и координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы;

- осуществляет непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий Программы;

- анализирует выполнение мероприятий Программы и вносит предложения по корректировке Программы.

Отдел строительства, благоустройства и дорожной деятельностиадминистрации Карасукского района Новосибирской области – разработчик Программы, осуществляет:

- координацию реализации мероприятий Программы;

- общее руководство и контроль над ходом ее реализации Программы;

- подготавливает при необходимости предложения по уточнению мероприятий Программы и сроков их реализации, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации Программы;

- несёт ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Благоустройство города

Карасука Карасукского района

Новосибирской области на 2021– 2023 годы»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Благоустройство города Карасука

Карасукского района Новосибирской области на 2021– 2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | Всего |
| в том числе по годам | | |  |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель: совершенствование системы благоустройства города Карасука, создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности граждан** | | | | | | |
| Задача - проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территорий города Карасука | площадки, парковки | шт. | 4 | 1 | 1 | 6 |
| тротуары | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| скверы, парки | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| спортивно-игровые площадки | шт. | 0 | 1 | 1 | 2 |
| озелененные территории | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| площадки для выгула и дрессировки животных | шт. | 0 | 1 | 1 | 2 |

 Приложение №2

к муниципальной программе

«Благоустройство города

Карасука Карасукского района

Новосибирской области на 2021– 2023 годы»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Благоустройство города Карасука

Карасукского района Новосибирской области на 2021– 2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия** | **Разработчик (Разработчик координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат (краткое описание)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Цель: совершенствование системы благоустройства города Карасука, создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности граждан** | | | |
| **Задача - проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территорий города Карасука** | | | |
| Проведение обустройства тротуаров, аллей, проезжих частей внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирным домам города Карасука, проездов и тротуарами к объектам социальной инфраструктуры (школ, детских садов, больниц, поликлиник), площадок для выгула и дрессировки животных, озеленение. | Отдел строительства, благоустройства и дорожной деятельностиадминистрации Карасукского района Новосибирской области,  Юридические лица или индивидуальные предприниматели, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2021-2023 гг. | 1. улучшит качество и повысит комфортность проживания граждан; 2. увеличит площадь зеленых насаждений; 3. улучшит состояние территорий города Карасука; 4. обеспечит население объектами благоустройства. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство города

Карасука Карасукского района

Новосибирской области на 2021– 2023 годы»

**СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Благоустройство города Карасука

Карасукского района Новосибирской области на 2021– 2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | Примечание |
| всего | в том числе по годам реализации программы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат,  в том числе за счет: | | **8 004,95478** | 4 004,95478 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| средств федерального бюджета | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средств областного бюджета НСО | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета города Карасука | **8 004,95478** | | 4 004,95478 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| средств внебюджетных источников | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |