АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2022 № 689-п

О подготовке проекта внесения изменений

в правила землепользования и застройки Благодатского сельсовета

Карасукского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 30.03.2016 № 818 - п «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений Карасукского района Новосибирской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области от 30.03.2017 №104 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области» (далее – проект внесения изменений в Правила), в части внесения изменений в градостроительный регламент и на карте градостроительного зонирования:

- в статье 21 Градостроительного регламента, установить (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков:

для размещения индивидуального жилого дома – минимальный размер 0,04 га;

для размещения блокированного жилого дома – максимальный размер 0,07 га;

для ведения личного подсобного хозяйства – максимальный размер 0,7 га;

- на карте градостроительного зонирования, территориальную зону ИТ-1 (Зона улично-дорожной сети) изменить на территориальную зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 54:08:021201:74, 54:08:021201:94, расположенных по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, Благодатский сельсовет, поселок Ягодный, улица Светлая, 11, (Приложение).

2. Утвердить этапы градостроительного зонирования территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила.

4. Утвердить порядок направления в комиссию, предложений заинтересованных лиц о подготовке проекта внесения изменений в Правила.

5. Организационно-контрольному отделу администрации Карасукского района Новосибирской области (Олейник О.Т.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации Карасукского района Новосибирской области.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Карасукского района

Новосибирской области                                                                              С.В. Шитвин

Приложение

к постановлению администрации

Карасукского района Новосибирской

области от 25.03.2022 № 689-п

Изменений в Правила землепользования и застройки Благодатского с/с Карасукского района Новосибирской области

Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Благодатского с/с Карасукского района Новосибирской области, пос. Ягодный, ул.Светлая 11, земельный участок в кадастровом квартале:54:08:021201

изменить  территориальную

зону ИТ-1 (Зона улично- дорожной сети)

изменить на территориальную

зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Карасукского района Новосибирской

области от 25.03.2022 № 689-п

Этапы градостроительного зонирования

1-й этап.  Рассмотрение предложений по подготовке проекта внесения изменений в Правила.

2-й этап. Разработка проекта внесения изменений в Правила:

- изменение градостроительных регламентов;

- изменение границ территориальных зон;

- подготовка сведений о границах территориальных зон в виде графического описания местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

3-й этап. Публичные слушания;

1) проведение публичных слушаний;

2) доработка с учетом результатов публичных слушаний.

3-й этап. Утверждение.

________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Карасукского района Новосибирской

области от 25.03.2022 № 689-п

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта внесения изменений в правила

| № | Вид работ | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила | Срок определяется в зависимости от поступивших предложений о внесении изменений в Правила | Глава Карасукского района Новосибирской области (далее - Глава района) |
| 2 | Направление постановления администрации Карасукского района Новосибирской области о подготовке проекта внесения изменений в Правила (далее – постановление) в комиссию | В течение 5 дней, с даты принятия постановления | Администрация Карасукского района - отдел строительства, благоустройства и дорожной деятельности (далее – Отдел строительства) |
| 3 | Опубликование сообщения о принятии решения | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Глава района |
| 4 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Комиссия |
| 5 | Проверка подготовленного проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования Карасукского района, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее – требования и документы) | В течение 10 дней со дня представления проекта комиссией | Отдел строительства |
| 6 | Направление проекта внесения изменений в Правила Главе муниципального образования, для проведения публичных слушаний, а в случае обнаружения его несоответствия требованиям градостроительного законодательства, в комиссию на доработку. | После проверки проекта внесения изменений в Правила | Отдел строительства |
| 7 | Опубликование оповещения о проведении публичных слушаний | В срок не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях | Комиссия |
| 8 | Назначение публичных слушаний | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила | Глава муниципального образования |
| 9 | Проведение публичных слушаний | Продолжительность публичных слушаний со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила, составляет: - в части внесения изменений в градостроительный регламент, не более чем 1 месяц; - в части изменения территориальных зон, не менее 1 месяца и не более 3 месяцев. | Комиссия |
| 10 | Внесение изменений в проект внесения изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Комиссия |
| 11 | Представление проекта внесения изменений в Правила (заключение и протокол) с внесенными изменениями Главе района | После проведения корректировки | Комиссия |
| 12 | Направление Проекта внесения изменений в правила (обязательные приложения заключение и протокол) в Совет депутатов Карасукского района Новосибирской области (далее - Совет депутатов) или об отклонении проекта внесения изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | После проверки и представления проекта внесения изменений в Правила | Глава района |
| 13 | Рассмотрение Советом депутатов проекта внесения изменений в Правила | на ближайшей сессии Совета депутатов, но не позднее 30 дней со дня издания постановления о подготовке проекта внесения изменений в Правила | Совет депутатов |
| 14 | Утверждение проекта внесения изменений в Правила | - | Совет депутатов |
| 15 | Опубликование правил землепользования и застройки с внесенными изменениями после утверждения | в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте администрации Карасукского района Новосибирской области | Отдел строительства совместно с отделом ИО |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Карасукского района Новосибирской

области от 25.03.2022 № 689-п

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц

- С момента размещения проекта внесения изменений в Правила на официальном сайте администрации Карасукского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заинтересованные лица вправе направлять в комиссию предложения по проекту внесения изменений в Правила.

- Предложения представляются всеми заинтересованными лицами не позднее 5 (пяти) дней до дня проведения слушаний по проекту внесения изменений в Правила.

- Предложения могут быть направлены одним из следующих способов:

1) лично или через уполномоченного представителя в комиссию;

2) почтовым отправлением по месту нахождения комиссии;

3)в электронной форме, путем направления на адрес электронной почты секретаря комиссии.

Место нахождения комиссии:

632868, Новосибирская область, Карасукский район, город Карасук, улица Октябрьская, 39, кабинет № 7.

Почтовый адрес комиссии:

632868, Новосибирская область, Карасукский район, город Карасук, улица Октябрьская, 39.

График работы комиссии:

понедельник – четверг: с 10-00 до 16-00;

пятница: с 10-00 до 15-00;

обеденный перерыв: с 12-00 до 13-00;

выходные дни: суббота, воскресенье.

Адрес электронной почты:

Секретарь комиссии – vaschenko_tv@nso.ru.

Справочные телефоны:

Секретарь комиссии: 8 (383) 55-31-937.

- Предложения по проекту внесения изменений в Правила должны быть оформлены согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Предложения, внесенные с нарушением срока и формы, предусмотренных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

Приложение

к Порядку направления

в комиссию по землепользованию

и застройки сельских поселений

Карасукского района

Новосибирской области

предложений заинтересованных

лиц по подготовке проекта Правил

Предложения

о порядке, сроках проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Карасукского района Новосибирской области

| № п/п | Текст порядка и сроках проведения работ по подготовке проекта Правил | Содержание предложения | Текст порядка и сроках проведения работ по подготовке проекта Правил с учетом предложения | Обоснование необходимости учесть данное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

____________________________________________________________________________________________________________________________________________        _

(Ф.И.О. (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) – для физических лиц,

______________________________________________________________________                                                             полное наименование организации – для юридических лиц,

____________________________________________________________________________________________

почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)

_________________________________                                                    ____________________________                                                       ___________________________

должность руководителя организации                                                                            (подпись)                                                                                   (инициалы, фамилия)

(для юридического лица)